График технического обслуживания внутридомовых

газопроводов и газового оборудования

ООО «Чайка» с 05.09.2017 по 14.10.2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес** | **Кол-во квартир** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| 1 | Ленина 30 | 24 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 2 | Ленина 32 | 48 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 3 | Ленина 34 | 32 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 4 | Ленина 38 | 32 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 5 | Ленина 40 | 32 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 6 | Ленина 42 | 48 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 7 | Ленина 46 | 24 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 8 | Ленина 48 | 16 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 9 | Ленина 50 | 36 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |
| 10 | Ленина 41 | 63 | 12.09.2017 | 16.09.2017 |
| 11 | Ленина 57 | 60 | 12.09.2017 | 16.09.2017 |
| 12 | Ленина 61 | 56 | 12.09.2017 | 16.09.2017 |
| 13 | Ленина 65 | 56 | 12.09.2017 | 16.09.2017 |
| 14 | Ленина 69 | 98 | 12.09.2017 | 16.09.2017 |
| 15 | Ленина 71 | 100 | 19.09.2017 | 23.09.2017 |
| 16 | Морская 17в | 3 | 19.09.2017 | 23.09.2017 |
| 17 | Морская 17г | 8 | 19.09.2017 | 23.09.2017 |
| 18 | Морская 17д | 8 | 19.09.2017 | 23.09.2017 |
| 19 | Морская 25 | 40 | 19.09.2017 | 23.09.2017 |
| 20 | Морская 70 | 70 | 19.09.2017 | 23.09.2017 |
| 21 | Морская 72 | 70 | 19.09.2017 | 23.09.2017 |
| 22 | Морская 80 | 100 | 26.09.2017 | 30.09.2017 |
| 23 | Морская 82 | 70 | 26.09.2017 | 30.09.2017 |
| 24 | Морская 84 | 61 | 26.09.2017 | 30.09.2017 |
| 25 | Морская 88 | 66 | 26.09.2017 | 30.09.2017 |
| 26 | Морская 92 | 66 | 03.10.2017 | 07.10.2017 |
| 27 | М.Горького 73 | 100 | 03.10.2017 | 07.10.2017 |
| 28 | М.Горького 77 | 92 | 03.10.2017 | 07.10.2017 |
| 29 | М.Горького 77/1 | 100 | 03.10.2017 | 07.10.2017 |
| 30 | Советская 47 | 88 | 10.10.2017 | 14.10.2017 |
| 31 | Октябрьский 38/1 | 4 | 10.10.2017 | 14.10.2017 |
| 32 | Октябрьский 38/2 | 9 | 10.10.2017 | 14.10.2017 |
| 33 | Думенко 1 | 96 | 10.10.2017 | 14.10.2017 |

**Директор М.М. Голохвастов**