О ходе  реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2017 год.

Для комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории города Волгодонска разработана муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее – Программа).

На 2017 год муниципальной программой города Волгодонска «Благоустроенный город» предусмотрено 139 481,6 тыс.рублей.

Фактические расходы составили 137 179,4 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 98,3.

В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:

| Наименование | Объем расходов, предусмотренных Программой, (тыс.руб.) | Кассовые расходы, (тыс.руб.) | Процент исполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ДС и ГХ» | 135 013,0 | 132 731,4 | 98,3 |
| МКУ «ДС» | 4 468,6 | 4 448,0 | 99,5 |
| МУП «ВГЭС» | на 2017 год средства не предусмотрены |
| Всего | 139 481,6 | 137 179,4 | 98,3 |

# Для достижения реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Организация благоустройства территории города.

Планом предусмотрены средства в сумме 52 100,3 тыс. руб. Фактически профинансированы работы на сумму 51 825,7 тыс. руб., что составляет 99,5 %.

1.1. Организация озеленения городского округа:

Планом предусмотрены средства в сумме 17 391,7 тыс. руб.

Фактически профинансированы работы на сумму 17 242,8 тыс. руб., что составляет 99,1 %.

Выполнены следующие работы: содержание зеленых насаждений на территориях памятников, скверов, пешеходных бульваров на 125-ти объектах площадью 1805 тыс. м2, очистка газонов от опавшей листвы на 68-ми объектах,  содержание и ремонт территории общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала:  для открытия городского пляжа  к купальному сезону, осуществлялась очистка дна, завоз песка, ремонт и окраска грибков, раздевалок, туалета. В летний период обеспечивалось выполнение работ по содержанию городского пляжа: выкашивание газонов, полив деревьев, уборка случайного мусора,  очистка урн и контейнеров от мусора, вывоз мусора.

Проведена химическая обработка  - 99,235 га и ларвицидная обработка – 12,5056 га территорий города.

В весеннее-летний период выполнялись  работы по  посадке и уходу за цветниками на площади 7 134 м2.

В рамках городских субботников и «Дня древонасаждения» в 2017 году выполнена посадка зеленых насаждений в количестве 2 324 деревьев, 2 360 кустарника.

1.2. Организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

Планом предусмотрены средства в сумме 1 185,1 тыс. руб. Фактически профинансированы работы на сумму 1 184,7 тыс. руб., что составляет 99,9 %.

Выполнены следующие работы:  уход за минерализованными полосами протяженностью  122,8 км, ликвидация несанкционированных свалок в лесных кварталах (в объеме 283,36 т), уборка случайного мусора (956,04 м3), расчистка площадей от кустарника и мелколесья (1870 м2). В течение весенне-летнего сезона велась работа по поливу лесных культур, покосу травы. Так же выполнена посадка деревьев (клен – 100 шт.) на территории дендрария и на территории лесного квартала № 3 (акация – 70 шт., и клен – 10 шт.). В рамках подготовки территории Волгодонского лесничества к пожароопасному периоду 2017 года выполнено наполнение двух пожарных резервуаров объемом 200 м3.

1.3.  Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию).

Планом предусмотрены средства в сумме 939,9 тыс.руб. Фактически профинансированы работы в полном объеме.

В соответствии с муниципальными контрактами оказаны услуги по отлову и содержанию 230 голов безнадзорных животных и утилизации 23 трупов павших животных.

1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка.

Планом предусмотрены средства в сумме 15,1 тыс.руб.

Фактически профинансированы работы на сумму 15,0 тыс. руб., что составляет 99,3 %.

Конкурс на звание «Лучшая новогодняя елка 2017-2018» проводился в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 04.12.2017 № 2089 в декабре 2017 года.

1.5. Содержание  и  ремонт объектов наружного  освещения.

Планом предусмотрены средства в сумме 1 193,2 тыс.руб., в том числе работы, выполненные в 2016 году – 93,2 тыс. руб. Фактически профинансированы работы на сумму 1 192,7 тыс. руб., финансирование 99,9 %.

В рамках заключенных контрактов за 2017 год выполнены следующие  работы:  ремонт кабельной линии – монтаж муфт – 2 шт. (парк «Победы»); замена светильников – 52 шт. (сквер «Юность» - 17шт., сквер «Дубравушка» - 28 шт.; сквер «Машиностроителей» - 5 шт.; на объекте «Наружное освещение  Сухо-Соленовской балки» замена прожектора – 2 шт.);  замена ламп с ревизией светильников – 175 шт.;  обрезка деревьев – 243 шт.; техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения – 7272 шт.; замена пускорегулирующей аппаратуры – 138 шт.;  окраска опор наружного освещения – 59, 27 м2.

1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации.

Планом предусмотрены средства в сумме 1 184,5 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 1 060,0 тыс.руб., финансирование 89,5 %.

Выполнены следующие виды работ: проведение лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации; услуги по подготовке и предоставлению гидрометеорологической информации (предоставление справки о количестве выпавших осадков); услуги по водоотведению в систему канализации г. Волгодонска; установка бетонных люков – 10 шт., установка дождеприемных решеток – 17 шт.

1.7. Содержание мест захоронений.

Планом предусмотрены средства в сумме 2 341,0 тыс.руб.

Фактически профинансированы работы на сумму 2 340,8 тыс.руб., финансирование  составляет 99,9 %.

За отчетный период, в  рамках заключенных контрактов проводились следующие работы по содержанию мест захоронений: уборка случайного мусора на территории кладбищ и братских захоронений; выкашивание газонов; подметание территорий (тротуары, площадки); очистка территорий (тротуары, площадки) в зимний период от снега; погрузка, транспортировка и утилизация мусора; дератизация кладбищ на территории общей площадью 67,7 га; химическая (противоклещевая) обработка кладбищ – двукратная обработка территории общей площадью 67,7 га; завоз песка на кладбища в преддверии Пасхи – 580 тонн; завоз воды на кладбище №1 – 240 м3.

1.8. Энергоснабжение наружного освещения.

Планом предусмотрены средства в сумме 27 849,8 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.

Расход электрической энергии за потребленную электрическую энергию сетями наружного освещения составил – 5 293,0 тыс. кВт.час.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Планом предусмотрены средства в сумме 82 872,6 тыс.руб., в т.ч. исполненные мероприятия в 2016 году 2 473,2 тыс. руб., фактически профинансировано – 80 884,2 тыс. рублей (или 97,6%)

- содержание МКУ «ДСиГХ» - 65 449,7 тыс. руб.;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов, исполнение судебных актов, пени, штрафов – 17 422,9 тыс. руб.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Планом предусмотрены средства в сумме 40,1 тыс.руб., фактически профинансировано – 21,5 тыс. руб., что составляет 53,6%.

4. Строительство объектов муниципальной собственности.

Планом предусмотрены средства в сумме 4 468,6 тыс.руб., фактически профинансировано – 4 448,0 тыс. руб., что составляет 99,5%.

4.1. Строительство городского кладбища №3 в городе Волгодонске.

Планом предусмотрены средства в сумме 3 157,6 тыс.руб. Работы по устройству основания из щебня и устройство асфальтобетонной дороги на территории кладбища №3 выполнены и профинансированы в полном объеме.

4.2. Строительство сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах  города.

Планом предусмотрены средства в сумме 1 040,0 тыс.руб.

Фактически профинансировано 1 019,5 тыс. руб. (или 98,0%) за выполненные работы по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне В-15.

Кроме того, на выполнение работ по авторскому надзору за строительством сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах  города предусмотрены средства в сумме 2,1 тыс. руб. Фактически оплачено 2,1 тыс. руб.

4.3. Разработка ПСД на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16.

Планом предусмотрены средства -  268,9 тыс.руб. на разработку проектной документации на  строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16 (от ул. Маршала Кошевого до жилого дома №77 по ул. Гагарина) вдоль ул. Индустриальная, в микрорайоне В-У (от ул. Гагарина до жилого дома №19/131 по ул. Индустриальная) вдоль ул. Индустриальная в городе Волгодонске. Фактически профинансировано 268,8 тыс. руб.

Заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству				              А.М. Милосердов

А.Н. Кондратюк

25 28 07

И.В. Бондаренко

25 28 17