Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 1 полугодие 2019 года

Муниципальной программой города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на       2019 год предусмотрены средства местного бюджета  в сумме 400,0 тыс. рублей.

В апреле 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды» по ул. Ленина (от ул. 30 лет Победы до ул. 50 лет СССР включая сквер «Любви, семьи, верности). Срок окончания работ 23.07.2019 года.

25-27 февраля 2019 года было проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

Объявление о проведении рейтингового голосования с указанием перечня общественных территорий было размещено на сайте Администрации города Волгодонска, на информационном портале газеты «Блокнот». Брифинг для средств массовой информации по данному вопросу проведен 22.02.2019.

В рейтинговом голосовании приняли участие 21727 человек.

С целью популяризации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены торжественные открытия 2 дворовых и 1 общественной территорий, благоустройство которых выполнено в 2018 году. В освещении указанных мероприятий приняли участие городские средства массовой информации.

15.05.2019 состоялось общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Пешеходная зона ул. Ленина, включая сквер «Семья, любовь и верность». Данная территория участвует в областном конкурсе для выполнения работ в 2020 году. Также проведен конкурс рисунков детей на тему «Какую бы я хотел видеть улицу Ленина». Лучшие рисунки направлены в комитет по градостроительству и архитекторе Администрации города Волгодонска для использования в разработке дизайн-проекта.

Директор										А.И Бубен

Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17