Отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 1 полугодие  2017 года.

Основной целью программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее – Программа) являются -  комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска.												Ответственный исполнитель Программы – сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска. 				Участники муниципальной программы –

1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства » (далее – МКУ «ДС»)

2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)

3.Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ»).

Расходы, курируемые МКУ «ДСиГХ» в Программе,    приведены в таблице:

| Наименование | Объем расходов, предусмот-ренных Программой, (тыс.руб.) | Кассовые расходы, (тыс.руб.) | Процент исполнения Программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ДС и ГХ», всего: | 15 692,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в города Волгодонска» | 15359,3 | 0,0 | 0,0 |
| Кроме того, внебюджетные средства | 980,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска». | 332,7 | 0,0 | 0,0 |

За первое полугодие 2017 года по муниципальной программе проведена следующая работа. 								Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске».

На реализацию подпрограммы предусмотрено — 332,7 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета. 								За первое полугодие 2017 года по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в города Волгодонска», по основным мероприятиям проведена следующая работа.									1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. 		Мероприятие предусмотрено с целью размещения информационных материалов по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами для развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий путём проведения необходимой информационной работы с населением, для принятия собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами местным бюджетом предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 30,0 тыс.рублей. По состоянию на отчётную дату заключён контракт от 27.06.17 на сумму 30,0 тыс.рублей об оказании услуг по подготовке и размещению информационного материала в газете. Срок выполнения работ 31.10.2017 г. 	 						2. Ремонт части муниципальных помещений. 					В рамках реализации мероприятия предусмотрено поддержание муниципальных помещений в надлежащем состоянии. На данные расходы бюджетом города предусмотрено 275,1 тыс.рублей. На отчётную дату определён подрядчик, заключается контракт на выполнение работ по ремонту муниципальных помещений по адресам: ул. Маршала Кошевого, д.7, комната 19 и ул. Максима Горького, д.171, кв.14 (сирота Ермолаев Евгений Витальевич 01.07.2000 г.р.)) на сумму 205,5 тыс.рублей. Срок выполнения работ 30.08.2017 г. 										3. Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами.     Мероприятие предусмотрено с целью создания материального стимула для улучшения качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта. На данные расходы программой предусмотрено 27,6 тыс.рублей. На отчётную дату заключен контракт от 04.07.2017 на приобретение подарочных сертификатов на живые растения для вручения победителям городского конкурса «Лучший зелёный двор – 2017», посвящённый году экологии и 80-летию образования Ростовской области. Срок выполнения работ 20.07.2017 г. 	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска». 				На реализацию подпрограммы предусмотрено — 16 340,0 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета 15 359,3 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 980,7 тыс. рублей.							4. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. 										В городе Волгодонске  на 2-е полугодие 2017 года с целью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги по горячему водоснабжению в размере 5,5% местным бюджетом предусмотрены средства в размере 101,1 тыс.рублей на софинансирование возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.   					5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям.						За счет средств местного бюджета в программе предоставлены субсидии для 32 получателей на общую сумму 12 607,5 тыс. рублей в том числе за счет средств местного бюджета — 12 418,8 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников — 188,7 тыс. рублей. По состоянию на отчётную дату  установлено 87 малых архитектурных форм, 26 спортивных тренажёров, отремонтировано 528,5 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров, производится закупка оборудования для установки насосных станций в количестве 6 единиц. 									6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. 							На реализацию мероприятия программой предусмотрено 2 731,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета — 1939,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников — 792,0 тыс. рублей. За отчётный период выполнены работы на 35 лифтах в 11 многоквартирных домах (документы готовятся на оплату). Ведётся закупка оборудования для проведения капитального ремонта 2- лифтов в 1 многоквартирном доме согласно графику. 		  								7.  Актуализация схемы теплоснабжения. 						В рамках данного мероприятия планируется выполнить актуализацию схемы теплоснабжения согласно постановлению правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 										На реализацию мероприятия программой предусмотрено 900,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. По состоянию на 30.06.2017 опубликована конкурсная документация с целью заключения муниципального контракта. Начальная максимальная цена составляет 873,0 тыс.рублей.

Директор МКУ «ДСиГХ»						А.А. Шайтан

И.В. Бондаренко 25 28 17