Отчет

об исполнении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 24.09.2018 № 2147, на 2018 год предусмотрены средства в сумме 60 534,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 23 873,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 36 336,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 121,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 203,2 тыс. рублей.

Фактически за отчетный период освоено 9 476,6 тыс. рублей  (или 15,7%) в том числе:

средств федерального бюджета – 6 258,1 тыс. рублей (или 26,2%);

средств областного бюджета – 3 112,2 тыс. рублей (или 8,6%);

средств местного бюджета – 104,0 тыс. рублей (или 85,5%);

внебюджетные источники – 2,3 тыс. рублей (или 1,1%).

Средства, предусмотренные на благоустройство общественных территорий профинансированы на 23,4%. Выполнены следующие работы: установка паребрика 4050 м, укладка тротуарной плитки 4600 м2, устройство каркаса, установка ограждения 500 м, прокладка сетей освещения 437 м, установка 6 опор освещения, планировка территории под посадку газонов и цветников 16000 м2, посадка цветников 300 м2.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполнены и предъявлены к оплате в сумме 8 494,5 тыс. рублей, что составляет 14,0%, но не профинансированы. Отсутствие финансирования за выполненные работы сдерживает оплату поставленного оборудования и выполнение работ по и его установке.

По дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. М. Горького 79,81,83 и ул. Весенняя,34 выполнены следующие работы: демонтажные работы, валка деревьев 50 шт., асфальтирование проездов и парковки 3400 м2, подготовка основания под спортивную, детские, теннисную площадки 1460 м2, устройство дорожек, тротуаров 323 м2, устройство клумбы, посадка кустарников 70 шт.

И.о. директора									Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17