Отчет

об исполнении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
за 9 месяцев 2018 года

В соответствии муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 26.09.2018 № 2179, на 2018 год предусмотрены средства в сумме 154 596,5 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 35 205,5 тыс.рублей
	средства местного бюджета – 119 391,0 тыс.рублей.
	Фактически за отчетный период освоено 110 470,3 тыс. рублей  (или 71,5% ) в том числе:

средств областного бюджета – 29 715,8 тыс. рублей (или 84,4%)

средств местного бюджета – 80 754,5 тыс. рублей (или 67,6%).

В 2018 году оплачены выполненные работы в 2017 году по ремонту автомобильных дорог в сумме 3 182,0 тыс. рублей.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Предусмотрено 20 053,0 тыс. рублей. Освоены средства на исполнение мероприятия 2017 года по ремонту дорог и выполнены работы по восстановлению светофорных объектов в сумме 3 280,9 тыс. рублей.

В сентябре заключено 6 муниципальных контрактов на ремонт 17 автомобильных дорог на сумму 15 278,1 тыс. рублей со сроками исполнения в ноябре текущего года. Общий объем работ составит 27 тыс.кв.м. В стадии размещения 2 муниципальных контракта на ремонт 2 автомобильных дорог на сумму 682,6 тыс. рублей.

Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них.

Предусмотрено 122 543,5 тыс. рублей, освоено 98 159,4 тыс. рублей или (80,1%).

В отчетном периоде выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на площади 21,2 тыс. м2

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог: содержание дорог в зимний и летний периоды, посадка цветников,  нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, обслуживание 51 светофорного объекта, окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке, поддержание в чистоте и порядке средств организации движения - 1000 шт.,

замена  поврежденных  дорожных знаков – 500 шт., установка недостающих и восстановление существующих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности - 670 м. Закончены работы по приведению в соответствие с требованиями национальных стандартов 220 пешеходных переходов, в том числе 23 вблизи образовательных учреждений.

Выполнены следующие работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения: замена провода воздушной линии 0,4 кВ – 7,261 км., замена ламп с ревизией светильников в количестве - 788 шт., замена светильников с лампами - 225 шт., замена пускорегулирующей аппаратуры - 366 шт., обрезка деревьев – 1625 шт., замена ламп с ревизией гирлянд - 400 шт., замена опор – 4 шт., замена приборов учета – 9 шт.

Общее количество перевезенных пассажиров за 9 месяцев  2018 года составило 14 614,7 тысяч человек, в том числе: 8 602,6 – муниципальным транспортом МУП «ГПТ».

Среднесуточный выход подвижного состава составил 103,4 единиц, в том числе: троллейбусы – 28,7 единиц, автобусы большой вместимости – 35,2 единиц, автобусы малой вместимости – 39,5 единицы.

И.о. директора								Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17