Отчет

о выполнении мероприятий по программе

«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

в части касающейся БДД за 2014 год

и по состоянию на 20.03.2015

Слайд 2

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Волгодонска разработана муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска».

В рамках муниципальной программы 2014 года проведен следующий комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Слайд 3

| № п/п | Наименование работ | Сумма выделенных средств, тыс. руб. | Сумма освоенных средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска"(в части БДД) | 136210,8 | 128495,5 | 97,3 |  |
| 1.1 | Проектирование и установка светофорных объектов | 2462,3 | 2433,0 | 100 |  |
| 1.2 | Установка дорожных знаков | 3624,6 | 2202,8 | 67 | неисполение подрядчиком муниципального контракта, ведется претензионно-исковая работа |
| 1.3 | Строительство сетей наружного освещения | 11980,1 | 11931,1 | 100 |  |
| 1.4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 118143,8 | 111928,6 | 94,7 | 9240,2 тыс. руб. кредиторская задолженность (областной бюджет) 4622,6 тыс. руб. - экономия от торгов 1592,7 тыс. руб. неисполение подрядчиком муниципального контракта, ведется претензионно-исковая работа |
| 2 | Внебюджетные средства | 1394,0 | 1394,0 | 100 |  |
| 2.1 | Проектирование и установка светофорных объектов | 1394,0 | 1394,0 | 100 |  |

Слайд 4,5

1. Проектирование и установка светофорных объектов.

В 2014 году выполнены работы по строительству 4-х светофорных объектов:

1. ул. Маршала Кошевого (в районе МКД №36);

2. ул. Морская (в районе остановки «ЮЗР»);

3. пр. Курчатова (в районе АТС 3/4);

4. ул. Гагарина (в районе МКД №63).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения предприятиями города без привлечения бюджетных средств выполнены работы по установке двух светофорных объектов по ул. Железнодорожная и Жуковскому шоссе.

Так же выполнены работы по проектированию 3 светофорных объектов на пересечении автодорог ул. Степная – пер. Вокзальный, ул. Пионерская –                 пер. Коммунистический, ул. 1-ая Черникова – пер. Озерный.

Слайд 6, 7

2. Установка дорожных знаков.

В рамках муниципального контракта от 28.04.2014 №2014.77024 на выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (в количестве 185 шт.) работы выполнены в полном объеме.

Во втором полугодии заключен муниципальный контракт от 27.10.2014г. № 2014.310286 с подрядной организацией ООО «ОтделСтрой» на установку недостающих дорожных знаков (в количестве 353 шт.), выполнение которого сорвано подрядчиком.

По данному контракту направлено заявление на рассмотрение в Арбитражный суд о расторжении данного контракта и выплате неустойки, штрафа (в размере 75846,28 т.р.).

Назначено очередное судебное слушание на 20.04.2015г (судья Н.А. Новожилова).

Слайд 8

3. Содержание технических средств организации дорожного движения.

В рамках заключенных договоров на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Волгодонск» выполнены следующие работы: содержание 39 шт. светофорных объектов, элементов информационных устройств 36 шт., 3939 шт. дорожных знаков, замена 220 шт. дорожных знаков.

По состоянию на 25.03.2015 на территории муниципального образования «Город Волгодонск» находится 45 светофорных объектов.

Слайд 9

4. Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки с удалением при необходимости отслуживших линий.

В весенний период работы выполнены в полном объеме по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», нанесению горизонтальной разметки 1.25 «Искусственная неровность», нанесению дорожной разметки 1.24.3 для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов, нанесению линий продольной горизонтальной разметки на 47 объектах.

В августе месяце текущего года выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», нанесению горизонтальной разметки 1.25 «Искусственная неровность», нанесению дорожной разметки 1.24.3 для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В соответствии с муниципальным контрактом от 06.05.2014 № 2014.88932 в апреле месяце выполнены работы по нанесению линий продольной горизонтальной разметки термопластиком на 4 объектах: ул. Морская,                       пр. Строителей, пер. Почтовый, Путепровод между старой и новой частями города (переходный мост).

Слайд 10

5. Устранение деформаций и повреждений асфальтового покрытия.

В 2014 году практически на всех автодорогах города ликвидированы ненормативные выбоины.

В соответствии с муниципальными контрактами подрядной организацией ФГУП «Росдорнии» в полном объеме выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтового покрытия.

Площадь ямочного ремонта в 2014 году составила 17156,4 м2 на 119 автодорогах.

Слайд 11

6. Текущий ремонт автомобильных дорог

За 2014 год выполнен текущий ремонт автомобильных дорог площадью 39,9 тыс.м2.

На 32 автомобильных дорогах, таких как: ул. Портовая в районе яхтклуба, пр. Мира на участке от ул. Гаражная до Жуковского шоссе (нечетная сторона), частично по ул. 8-я Заводская, ул. М.Горького на участке от пер. Дзержинского до пер.Первомайского и др.

На отдельных участках дорог по ул.Ветеранов, ул. Лесобазовской, ул. Песчаной, ул.Новой, пер. Снежному обеспечен проезд транспорта устройством щебеночного основания.

Слайд 12

7. Строительство сетей наружного освещения

В текущем году на трех объектах выполнены работы по строительству сетей наружного освещения:

- по ул. К.Маркса,

- по ул. Дружбы,

- по ул. Ленинградская.

Слайд 13

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 2015 года планируется проведение следующего комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

| № п/п | Наименование работ | Сумма выделенных средств, тыс. руб. | Сумма освоенных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" | 63776,6 | 10983,4 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 23482,8 | 2856,8 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 40293,8 | 8126,6 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» | 2097,5 | 0,0 |
| 2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 2097,5 | 0,0 |
| 3 | Строительство сетей наружного освещения (МКУ «ДС» ) |  |  |

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2015г. выполнены следующие работы:

Подготовлена техническая документации для заключения контрактов по устройству трех регулируемых пешеходных переходов:

- ул. 1-ая Черникова - пер. Озерный;

- ул. Степная – пер. Вокзальный;

- ул. Пионерская – пер. Коммунистический.

На выполнение работ по устройству нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении автодороги ул. 1-ая Черникова и автодороги по пер. Озерный, по результатам электронного аукциона, определена подрядная организация ООО «ТрансСигнал».

18.03.2015 размещен электронный аукцион на выполнение работ по устройству нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении автодороги по ул. Степная и автодороги по пер. Вокзальный.

Так же в текущем году планируется выполнить следующие работы:

- содержание технических средств согласно заключенным муниципальным контрактам от 22.12.2014 № 2014.393141, от 12.01.2015 № 2014.412907 (содержание 45 шт. светофорных объектов, 4124 плоских дорожных знаков, замена 400 шт. дорожных знаков);

- нанесение горизонтальной дорожной разметки (в 2 этапа) согласно заключенным муниципальным контрактам от 22.12.2014 № 2014.393141, от 12.01.2015 № 2014.412907:

- в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 18.03.2015 № 2015.71981 нанесение линий продольной горизонтальной разметки термопластиком на 5 объектах: по ул. Морская, пр. Строителей, пер. Почтовый, Путепровод, ул. Степная (объем - 22,4 км.,209 м², выполнение до 01.05.2015г.).

- в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 16.03.2015 № 2015.77537 нанесение линий продольной горизонтальной разметки краской на 48 объектах, таких как ул. Академика Королева, ул. Весенняя, ул. Гагарина, ул. Дружбы, Жуковское шоссе, пр. Курчатова, пр. Мира, ул. 30 лет Победы, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Бетонная 1-я, ул. Ленина и другие (объем - 312,5 км., 6,7 м², выполнение до 09.05.2015г.).

- установку недостающих дорожных знаков 500 шт. (в 2 этапа);

- установку информационных щитов на автодорогах об уровне безопасности дорожного движения в количестве 2 шт.

- установку зеркала в районе Путепровода планируется из внебюджетных источников финансирования в апреле 2015.

- текущий ремонт автомобильных дорог (21 объект). Основные объемы работ будут выполнены на отдельных изношенных участках автодорог по объектам:

- путепровод 2684м2/2, 34 млн. руб;

- ул. Ветеранов  2505м2/1,69 млн. руб;

- ул. Морская 1703м2/1,12млн. руб:

- ул. Степная 3721м2/2,65 млн. руб.

Директор МКУ «ДСиГХ»							      А.А. Шайтан

В.А. Нагибин

К.И. Борисова

25 28 05