Информация

о ходе строительства детского автогородка города Волгодонска

на территории СЮТ

Реализация инновационного образовательного проекта «Детско-юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности» в муниципальном образовании «Город Волгодонск»» планируется на базе МОУ ДОД Станция юных техников (ул.Весенняя, д.1).

В ноябре 2011 года МОУ ДОД Станцией юных техников получено новое оборудование для обучения детей правилам дорожного движения (светофоры, шлагбаумы, дорожные знаки, макеты, электромобиль и т.д.) на общую сумму 1500,0 тыс.рублей.

За период 2012-2014 г.г. в структурном подразделении  МОУ ДОД Станция юных техников выполнены следующие работы по обустройству автогородка:

- выделен участок площадью 859 м2 из существующей площади земельного участка;

- оформлен и присоединен дополнительно участок площадью 981 м2, необходимый для размещения автогородка;

- выполнена топографическая съемка земельного участка;

- выполнено ограждение вновь присоединенной площади.

В сентябре 2014 года проектный отдел МКУ «Департамент строительства» разработал проектно-сметную документацию на устройство автогородка (архитектурная часть). Средства на устройство автогородка в сумме 1 800,0 тыс.рублей предусмотрены бюджетом 2015 года.

В феврале 2015 года выполнен перерасчет сметы в текущие цены, внесены изменения в план-график размещения заказов, разработана аукционная документация.

Аукцион на устройство автогородка состоялся 16.04.2015 года, победитель ООО «ВСДРСУ», сумма контракта составила 1 998,0 тыс.рублей (в том числе НДС - 304,8 тыс.рублей). Контракт заключен 05.05.2015 года, срок выполнения работ – до 20.08.2015 года.

08.06.2015 года заключен договор на устройство электроснабжения территории автогородка (ИП Коноплев В.В.) на сумму 90,9 тыс.рублей. Срок выполнения работ – до 20.08.2015 года.

В настоящее время работы не начаты, ведутся подготовительные мероприятия: приобретение материалов для электроснабжения; доставка техники для производства земляных работ на объект планируется  после установки столбов для электроснабжения.