Информация по плану ремонта дорожных покрытий на 2015 год (получатель бюджетных средству МКУ «ДСиГХ») по состоянию на 24.03.2015

Капитальный ремонт  автомобильных дорог

В 2015 году на территории муниципального образования «Город Волгодонск» из  средств местного бюджета планируется  выполнить капитальный ремонт 1 объекта - автодороги по ул. ул. 50 лет СССР.

Лимит бюджетных ассигнований составляет 27 239 900, руб, плановая площадь ремонта 21 252м2.

Аукционную документацию на проведение работ по капитальному ремонту автодороги по ул.50 лет СССР планируется   разместить  на сайте закупок Администрации города Волгодонска в апреле 2015 года.

Текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров

В 2015 году бюджетом города Волгодонска на текущий ремонт дорог предусмотрены     финансовые средства в размере 23 482 800  руб.

По состоянию на 23.03.2015 на сайте закупок Администрации города Волгодонска размещена  аукционная документация на ремонт 21 объекта.

Начальная  цена контракта без НДС составляет  14 015 374 руб.

Общая плановая площадь ремонта дорог и тротуаров  21724м2.  Основные объемы работ будут выполнены на отдельных изношенных участках автодорог по объектам:

- путепровод 2684м2/2, 34 млн. руб;

- ул. Ветеранов  2505м2/1,69 млн. руб;

- ул. Морская 1703м2/1,12млн. руб:

- ул. Степная 3721м2/2,65 млн. руб.

Дополнительно в апреле месяце планируется разместить аукционную документацию на выполнение работ по  устройству автопавильона  по пер. Почтовому с начальной ценой контракта 0,63млн. руб., обустройство проезда по ул. Ленинградской от пр. Мира  в сторону кв. В-25 протяженностью 740м с  ориентировочной стоимостью 6,65млн. руб.

Устранение  деформаций и повреждений асфальтового покрытия

на городских дорогах (ямочный ремонт)

В 2015 году финансирование работ по устранению деформаций и повреждений    асфальтобетонного покрытия   на автодорогах города предусмотрено областным и местным бюджетами.

Победителем открытого аукциона на проведение работ  признано ООО «Тацинское ДСУ».   По итогам электронных торгов сумма контракта составляет 8 135 597 руб. Плановая  площадь  работ по устранению деформаций составляет 15098м2

Подрядная организация к работам  по устранению деформаций приступила.  Работы ведутся по ул. Степной и ул. Прибрежной. Объем выполненных работ составляют 1247м2.

Одновременно на автодорогах города  ведутся работы по устранению ненормативных выбоин.  На 24.03.2015  для обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств деформации устранены на площади 244 м2.

Работы по ямочному ремонту автодороги по пр. Строителей согласно гарантийным обязательствам в 2015 году  будет выполнять ООО « Орловское ДСУ».  Срок выполнения- первая половина апреля.

В 2015 году на ремонт подземного перехода по пр. Строителей будет разработана проектная документация с последующим включением объекта в план капитального ремонта на  2016 год.