Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 октября 2011 г. N 31

О МЕРОПРИЯТИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПЕРЕХОДУ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖУРОВНЕВОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в ред. постановления Правительства РО

от 10.02.2012 N 95)

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Утвердить План мероприятий Ростовской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011-2012 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. ответственным за выполнение требований пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

3. Определить управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области ответственным за методическую поддержку и координацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

4. Определить министерство информационных технологий и связи Ростовской области органом исполнительной власти Ростовской области, ответственным за создание технологических условий, направленных на реализацию пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

5. Органам исполнительной власти Ростовской области, предоставляющим государственные услуги, обеспечить реализацию Плана мероприятий Ростовской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011-2012 годы (далее - план).

6. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Ростовской области, государственным учреждениям - отделениям государственных внебюджетных фондов по Ростовской области, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, принять участие в реализации плана в части, касающейся их деятельности.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области:

7.1. Принять участие в реализации плана в части, касающейся их деятельности.

7.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.

7.3. Направить утвержденные планы в управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г.

Губернатор Ростовской области

В.Ю.ГОЛУБЕВ

Постановление вносит управление инноваций

в органах власти Правительства Ростовской области

# Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 06.10.2011 N 31

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕХОДУ

НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖУРОВНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА 2011-2012 ГОДЫ

(в ред. постановления Правительства РО

от 10.02.2012 N 95)

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа- ции | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Формирование комиссии по организации межве- домственного взаимо- действия при предос- тавлении государствен- ных и муниципальных услуг в Ростовской области | октябрь 2011 г. | правовой акт Прави- тельства Ростовской области | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области |
| 2. | Формирование перечня государственных услуг с элементами межведом- ственного взаимодейст- вия, формирование пла- на перевода государст- венных услуг на межве- домственное взаимодей- ствие | октябрь 2011 г. | перечень государст- венных услуг с эле- ментами межведомст- венного взаимодей- ствия, план перево- да государственных услуг на межведом- ственное взаимодей- ствие | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области |
| 3. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образо- вания по переходу на межведомственное и межуровневое взаимо- действие при предо- ставлении муниципаль- ных услуг на 2011-2012 годы | октябрь 2011 г. | типовой план меро- приятий муниципаль- ного образования по переходу на межве- домственное и меж- уровневое взаимо- действие при предо- ставлении муници- пальных услуг на 2011-2012 годы | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг |
| 4. | Разработка технологи- ческих карт межведом- ственного взаимодейст- вия (по каждой услуге с элементами межведом- ственного взаимодейст- вия) | февраль 2012 г. | технологические карты межведомст- венного взаимодей- ствия | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области; органы исполни- тельной власти Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области (по согласованию); территориальные органы федераль- ных органов исполнительной власти по Рос- товской области (по согласова- нию); государственные учреждения - отделения госу- дарственных внебюджетных фондов по Рос- товской области (по согласова- нию) |
| 5. | Определение перечня и состава сведений (документов), необхо- димых для предоставле- ния государственных услуг и находящихся в распоряжении органов, предоставляющих госу- дарственные услуги, органов, предоставляю- щих муниципальные услуги, иных государ- ственных органов, органов местного само- управления либо подве- домственных государст- венным органам или органам местного само- управления организа- ций, участвующих в предоставлении госу- дарственных услуг | февраль 2012 г. | внесение информации в соответствующие поля технологиче- ских карт межведом- ственного взаимо- действия | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области; органы исполни- тельной власти Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области (по согласованию); территориальные органы феде- ральных органов исполнительной власти по Рос- товской области (по согласова- нию); государственные учреждения - отделения госу- дарственных внебюджетных фондов по Рос- товской области (по согласова- нию) |
| 6. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимо- действия | февраль 2012 г. | внесение информации в соответствующие поля технологиче- ских карт межведом- ственного взаимо- действия | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области; органы исполни- тельной власти Ростовской области; территориальные органы феде- ральных органов исполнительной власти по Рос- товской области (по согласова- нию); государственные учреждения - отделения госу- дарственных внебюджетных фондов по Рос- товской области (по согласова- нию) |
| 7. | Согласование и утвер- ждение технологических карт межведомственного взаимодействия | февраль 2012 г. | отчет о результатах согласования и утверждения техно- логических карт межведомственного взаимодействия | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области; министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области; органы исполни- тельной власти Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области (по согласованию); территориальные органы феде- ральных органов исполнительной власти по Рос- товской области (по согласова- нию); государственные учреждения - отделения госу- дарственных внебюджетных фондов по Рос- товской области (по согласова- нию) |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты Ростовской области в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 8. | Проведение инвентари- зации нормативных пра- вовых актов Ростовской области с целью выяв- ления ограничений для предоставления госу- дарственных (муници- пальных) услуг посред- ством межведомственно- го взаимодействия, подготовка и согласо- вание планов внесения изменений в правовые акты | февраль 2012 г. | перечень норматив- ных правовых актов Ростовской области, в которые необходи- мо вносить измене- ния, с указанием необходимых измене- ний, внесение ин- формации в соответ- ствующие поля тех- нологических карт межведомственного взаимодействия | органы исполни- тельной власти Ростовской области; управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области |
| 9. | Разработка (внесение изменений) в админист- ративные регламенты предоставления госу- дарственных услуг | февраль 2012 г. | нормативные право- вые акты Ростовской области (админист- ративные регламен- ты) | органы исполни- тельной власти Ростовской области |
| 10. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Ростовской облас- ти, направленных на снятие ограничений на предоставление госу- дарственных (муници- пальных) услуг в режи- ме межведомственного взаимодействия | февраль 2012 г. | нормативные право- вые акты Ростовской области | органы исполни- тельной власти Ростовской области |
| 11. | Разработка и утвержде- ние нормативного пра- вового акта Ростовской области, регулирующего вопросы основных информационных ресур- сов Ростовской области | ноябрь 2011 г. | нормативный право- вой акт Ростовской области | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг |
| 12. | Создание региональной системы межведомствен- ного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ) | февраль 2012 г. | отчет с результата- ми создания РСМЭВ | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 13. | Разработка и утвержде- ние перечня необходи- мых интерфейсов досту- па к информационным системам Ростовской области в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | февраль 2012 г. | перечень необходи- мых интерфейсов доступа к информа- ционным системам | органы исполни- тельной власти Ростовской области; министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 14. | Доработка региональных информационных систем | февраль 2012 г. | отчет с результата- ми доработки | органы исполни- тельной власти Ростовской области |
| 15. | Подключение РСМЭВ к единой системе межве- домственного электрон- ного взаимодействия | февраль 2012 г. | отчет с результата- ми подключения | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 16. | Разработка электронных сервисов РСМЭВ по каж- дой услуге в соответ- ствии с утвержденными технологическими кар- тами межведомственного взаимодействия | февраль 2012 г. | технические задания на электронные сервисы, отчет с результатами разра- ботки | органы исполни- тельной власти Ростовской области; министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 17. | Регистрация электрон- ных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомст- венного электронного взаимодействия по каж- дой услуге в соответ- ствии с утвержденными технологическими кар- тами межведомственного взаимодействия | февраль 2012 г. | перечень зарегист- рированных элек- тронных сервисов; протоколы тестиро- вания электронных сервисов, согласо- ванные всеми участ- никами взаимодейст- вия | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области; органы исполни- тельной власти Ростовской области |
| 18. | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ | февраль 2012 г. | протокол | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 5. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
| 19. | Создание регионального Удостоверяющего центра (с последующим включе- нием его в Единое пространство доверия) либо подключение к имеющемуся в Едином пространстве доверия Удостоверяющему центру | IV квартал 2011 г. | отчет | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 20. | Доработка политики регионального Удосто- веряющего центра под единый формат сертифи- катов ключа электрон- ной подписи, исполь- зуемых при межведомст- венном электронном взаимодействии (формат определяется Министер- ством связи и массовых коммуникаций Россий- ской Федерации) | IV квартал 2011 г. | доработанная поли- тика | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 21. | Заключение Соглашения с Министерством связи и массовых коммуника- ций Российской Федера- ции о взаимном призна- нии электронных подпи- сей в рамках межведом- ственного электронного взаимодействия | IV квартал 2011 г. | заключенное Согла- шение | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 6. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 22. | Методическая поддержка органов исполнительной власти и органов мест- ного самоуправления Ростовской области по вопросам перехода на межведомственное взаи- модействие (посредст- вом телефонной связи, электронной почты, информационного интер- нет-сайта) | весь период | отчет о методиче- ской поддержке органов исполни- тельной власти и органов местного самоуправления Ростовской области | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области |
| 23. | Консультативная под- держка органов испол- нительной власти и органов местного само- управления Ростовской области в части техно- логического обеспече- ния перехода на межве- домственное взаимодей- ствие и использования системы межведомствен- ного электронного взаимодействия | весь период | отчет о консульта- тивной поддержке органов исполни- тельной власти и органов местного самоуправления Ростовской области | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 24. | Проведение обучающих семинаров для государ- ственных гражданских служащих Ростовской области и муниципаль- ных служащих по вопро- сам методического и правового обеспечения перехода на межведом- ственное взаимодейст- вие при предоставлении услуг | весь период (по мере необхо- димости) | отчет о проведении обучающих семинаров | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области |
| 25. | Проведение обучающих семинаров для государ- ственных гражданских служащих Ростовской области и муниципаль- ных служащих по вопро- сам технологического обеспечения перехода на межведомственное взаимодействие и использования системы межведомственного электронного взаимо- действия при предос- тавлении услуг | I квартал 2012 г. | отчет о проведении обучающих семинаров | министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 7. Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 26. | Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населе- ния о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре- доставления государст- венных и муниципальных услуг" | октябрь 2011 г. | концепция, план | министерство внутренней и информационной политики Ростовской области |
| 27. | Проведение мероприятий по информированию населения о требовани- ях Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ | весь период | ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, пред- ставленные замести- телю Губернатора Ростовской области, ответственному за выполнение требова- ний пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ | министерство внутренней и информационной политики Ростовской области |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 28. | Осуществление контроля реализации мероприятий типового плана муници- пального образования по переходу на межве- домственное и межуров- невое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы в муни- ципальных образованиях Ростовской области | ежеквар- тально | отчеты муниципаль- ных образований о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведом- ственного взаимо- действия, представ- ленные в управление инноваций в органах власти Правительст- ва Ростовской области | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области (по согласованию) |
| 29. | Контроль выполнения Плана мероприятий Ростовской области по переходу на межведом- ственное и межуровне- вое взаимодействие при предоставлении госу- дарственных и муници- пальных услуг на 2011- 2012 годы, достижения запланированных пока- зателей | ежеквар- тально | отчеты о выполнении плана мероприятий, представленные заместителю Губер- натора Ростовской области, ответст- венному за выполне- ние требований пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Феде- рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, и в Мини- стерство экономиче- ского развития Рос- сийской Федерации | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области; министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |
| 30. | Оценка эффективности перехода на межведом- ственное взаимодейст- вие | июнь 2012 г. | отчет о результатах деятельности с кон- кретизацией по каж- дому органу испол- нительной власти и каждому муниципаль- ному образованию Ростовской области, представленный заместителю Губер- натора Ростовской области, ответст- венному за выполне- ние требований пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Феде- рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, и в Мини- стерство экономиче- ского развития Рос- сийской Федерации | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области; министерство информационных технологий и связи Ростов- ской области |

Начальник общего отдела

Правительства Ростовской области

М.В.ФИШКИН