## Администрация

## города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.07.2019										     № 198

г. Волгодонск

О внесении изменения

в приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 18.06.2018 № 187 «Об утверждении

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 18.06.2018 № 187 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Волгодонска», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия 
и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с разработки муниципальных программ города Волгодонска, предлагаемых к реализации 
с 2020 года и указанных в Перечне муниципальных программ города Волгодонска, утвержденном распоряжением Администрации города Волгодонска от 06.05.2019 № 141.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации

города Волгодонска							    В.П. Мельников

Проект вносит

отдел экономического анализа

поддержки предпринимательства

Администрации города Волгодонска

Приложение

к распоряжению Администрации

города Волгодонска

от 08.07.2019 № 198

Приложение

к распоряжению Администрации

города Волгодонска

от 18.06.2018 № 187

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

## 1. Общие положения

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Волгодонска (далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе их реализации и оценке эффективности.

В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 (далее – Порядок).

Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочности целей социально-экономического развития и показателей их достижения, учета положений стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, Законодательным Собранием Ростовской области, Правительством Ростовской области, Волгодонской городской Думой, Администрацией города Волгодонска;

установления для муниципальных программ измеримых итоговых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития города Волгодонска, которое отражает эффект от реализации муниципальной программы;

интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных и иных) мер для достижения целей муниципальных программ;

определения структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Волгодонска 
(далее – органа Администрации города Волгодонска), ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

На первоначальном этапе разработки муниципальной программы при оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест, ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

Информация об оценке планируемой эффективности муниципальной программы вносится на рассмотрение главы Администрации города Волгодонска в объеме не более 5 страниц.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

### 2.1. Структура муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

Паспорт муниципальной программы и паспорта подпрограмм муниципальной программы.

Текстовую часть муниципальной программы, содержащую описание приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере 
(не более 3 листов).

Приложения к муниципальной программе, формируемые согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 1,2, 5-8).

В случае использования для достижения целей и задач муниципальной программы налоговых льгот, их перечень отражается согласно приложению к Методическим рекомендациям (таблица 1).

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

Цели подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, обеспечивают эффективное управление реализацией муниципальной программы, в том числе эффективное исполнение муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Цели и задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям пункта 2.5 раздела 2 Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание аппаратов органа Администрации города Волгодонска;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач.

### 2.2. Заполнение паспорта муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

Программно-целевые инструменты включают мероприятия ведомственных целевых программ в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово «отсутствуют».

Цели, задачи и показатели, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими рекомендациями.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает средства местного бюджета, а также средства федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом и по годам реализации муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Паспорт подпрограммы муниципальной программы разрабатывается аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением подразделов «соисполнитель» и «подпрограммы», которые в паспорте подпрограммы отсутствуют.

2.3. Цели, задачи и показатели муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы).

Цели (цель) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики города Волгодонска в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель (цели) должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить, обеспечивается взаимосвязь целей с соответствующими показателями);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы достигается через реализацию совокупности взаимосвязанных мероприятий.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Каждая подпрограмма муниципальной программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы, должна быть направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Цель соответствующей подпрограммы формируется с учетом задачи муниципальной программы, на решение которой она направлена. При этом дублирование взаимосвязанных целей подпрограмм и задач муниципальной программы не допускается.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели, характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.

Информация о составе и значениях показателей приводится согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 2).

Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значения показателей муниципальной программы (подпрограмм) должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на среднесрочный период.

На уровне муниципальной программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями муниципальной программы. Формируемые показатели подпрограмм могут характеризовать как непосредственные, так и конечные результаты ее реализации. Количество показателей подпрограммы не может более чем в два раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.

Показатели муниципальной программы и подпрограмм не могут дублироваться между собой, а также дублироваться в других муниципальных программах.

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с требованиями пункта 2.5 раздела 2 Порядка.

При утверждении муниципальной программы или при внесении в нее изменений в части изменения сведений о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ либо о методике расчета показателей муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы на этапе согласования в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска одновременно с проектом муниципальной программы представляется информация согласно приложениям к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 3, 4). При этом указанная информация не включается в состав проекта муниципальной программы.

Показатели, включенные в муниципальную программу (подпрограмму), должны учитывать показатели, предусмотренные:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

государственными программами Ростовской области в соответствующих сферах социально-экономического развития;

стратегией социально-экономического развития города Волгодонска до 2030 года;

иными документами.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей или исключение показателей. 
В случае внесения изменений в федеральные, областные и муниципальные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений ставится знак «–», и вводится новый показатель с новым наименованием и значениями, начиная с текущего года.

Необходимо исходить из минимизации количества показателей, отчетные данные по которым формируются со значительным временным лагом, так как отсутствие фактических значений в момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы проводит к искажению результатов оценки и снижает ее практическую полезность для принятия управленческих решений.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

2.4. Основные мероприятия подпрограмм, мероприятия ведомственных целевых программ.

Информация об основных мероприятиях и мероприятиях ведомственных целевых программ муниципальной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 5).

Состав основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.

На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ.

Подпрограмма муниципальной программы должна включать в себя не менее двух основных мероприятий или мероприятий ведомственных целевых программ.

Основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ не могут быть одновременно включены в другие муниципальные программы.

При формировании состава основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (включаемых в план реализации муниципальной программы), позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться однотипные по характеру мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ. Основные мероприятия подпрограмм должны группироваться по следующим направлениям расходов:

обеспечение выполнения функций органов Администрации города Волгодонска и обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений;

социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств местного бюджета;

обеспечение мероприятий;

осуществление бюджетных инвестиций;

отражение расходов местного бюджета за счет целевых межбюджетных трансфертов;

предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;

программные направления расходов, если их отражение не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.

2.5. Перечни инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск»).

В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск») в соответствии с приложением к настоящим Методическим рекомендациям 
(таблица 6).

Указанный перечень на очередной год формируется при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

2.6. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда города Волгодонска отражаются в муниципальных программах с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством.

Если в муниципальной программе предполагается использование средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, то в муниципальной программе должна содержаться информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 8).

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на текущий финансовый год и плановый период не позднее 35 дней со дня вступления его в силу, но не позднее 31 декабря текущего года.

Средства, выделяемые из внебюджетных фондов, необходимо отражать во внебюджетных источниках.

Расходы на содержание аппаратов органов Администрации города Волгодонска, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в муниципальную программу, в которой орган Администрации города Волгодонска является ответственным исполнителем.

В случае если орган Администрации города Волгодонска является ответственным исполнителем двух и более муниципальных программ, расходы на содержание его аппарата включаются в одну муниципальную программу.

У органов Администрации города Волгодонска, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, расходы на содержание аппаратов могут отражаться в муниципальной программе, в которой отражаются мероприятия органа Администрации города Волгодонска в установленной сфере деятельности.

## 3. План реализации муниципальной программы

3.1. Разработка плана реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы (далее – план реализации) разрабатывается на очередной финансовый год и содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы, согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 9).

Подготовленный и подписанный руководителем органа Администрации города Волгодонска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, проект плана реализации на очередной финансовый год представляется на согласование в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска посредством создания отдельной регистрационной карточки проекта документа (далее – РКПД) с применением электронной подписи в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело») и подлежит утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года.

Подготовленный и подписанный руководителем органа Администрации города Волгодонска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, проект внесения изменений в план реализации на текущий финансовый год направляется в течение 3 рабочих дней со дня утверждения постановления Администрации города Волгодонска о внесении соответствующих изменений в муниципальную программу на согласование в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска посредством создания РКПД с применением электронной подписи в системе «Дело».

Порядок рассмотрения плана реализации аналогичен порядку рассмотрения муниципальной программы.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям ведомственных целевых программ, за исключением случаев, когда основное мероприятие подпрограммы носит длящийся характер, то есть не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

В плане реализации по возможности выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал, обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по каждому объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск».

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, ведомственной целевой программы и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

## 3.2. Подготовка отчетов об исполнении планов реализации по итогам полугодия, 9 месяцев.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам полугодия, 9 месяцев направляет в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска отчет об исполнении плана реализации, согласованный с Финансовым управлением города Волгодонска, по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 10, таблица 12) в порядке и сроки, установленные Порядком, для внесения на рассмотрение рабочей группой по контролю за реализацией указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (далее – Рабочая группа).

Отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия и 9 месяцев после согласования с Финансовым управлением города Волгодонска направляется в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска по системе «Дело» в виде регистрационной карточки (РК), содержащей файлы отчета в формате doc и pdf.

При подготовке отчета об исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 месяцев применяется программа Microsoft Office Word, используется шрифт Times New Roman, начертание – обычный, размер шрифта – 14 пт (допускается 11, 12 пт); одинарный межстрочный интервал, выравнивание абзаца по ширине.

В целях подготовки информации для рассмотрения Рабочей группой отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска может запросить у ответственного исполнителя муниципальной программы пояснительную записку к отчету об исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 месяцев.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана по итогам полугодия, 9 месяцев реализации в обязательном порядке содержит следующие сведения:

об ассигнованиях всех уровней бюджета, предусмотренных муниципальной программой, в тыс. рублей;

о фактическом освоении средств всех уровней бюджета по итогам 
(I полугодия, 9 месяцев) в тыс. рублей и %;

об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году, в тыс. рублей;

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ по каждой подпрограмме (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о выполнении контрольных событий по каждой подпрограмме (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры), в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил;

о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск».

Оперативный контроль за реализацией муниципальных программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом контроля является наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении по муниципальной программе на отчетную дату.

В качестве формулировок наступления контрольных событий реализации муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и так далее.

При наличии неисполненного, исполненного не в полном объеме основного мероприятия подпрограммы (основных мероприятий подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы либо контрольного события материалы, представляемые для рассмотрения на заседание Рабочей группы должны содержать поручения по исполнению такого основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы либо контрольного события.

## 4. Подготовка отчета о реализации муниципальной программы за год

Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, согласовывается и вносится на рассмотрение главе Администрации города Волгодонска в порядке и сроки, установленные Порядком.

Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается в составе годового отчета по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 11).

Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при описании которых следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.

2) результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий, описание которых включает:

перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 11);

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плана реализации (таблица 11);

анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ на реализацию муниципальной программы.

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

4) сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (таблица 12).

5) сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены (таблица 13).

6) информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

7) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требование настоящего пункта не применяется.

## 5. Управление, контроль реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела 5 Порядка.

Основные мероприятия подпрограмм и мероприятия ведомственных целевых программ муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, влияющие на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе положения об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска».

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Волгодонска.

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Волгодонска производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за год (за весь период реализации муниципальной программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальных программ представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

При подготовке информации о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ, включаемой в годовой отчет, следует исходить из следующего основного принципа - при реализации муниципальных программ ответственные исполнители муниципальных программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Сведения об оценке бюджетной эффективности согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 14-16) и сведения об оценке степени реализации основных мероприятий согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 17), не включаемые в состав годового отчета направляются в адрес Финансового управления города Волгодонска и отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска одновременно (в связках) с проектом правового акта об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год (период).

Результаты оценки бюджетной эффективности включаются в годовой отчет в виде краткого описания сведений об оценке бюджетной эффективности, отраженных в таблицах 14-17, направленных в адрес Финансового управления города Волгодонска и отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска одновременно с представленным проектом правового акта.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле, указанной в приложении № 2 к Порядку.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска					Н.В. Чуприна

## Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

города Волгодонска

### Таблица 1

### ПЕРЕЧЕНЬ

### налоговых льгот в рамках муниципальной программы города Волгодонска

### __________________________________________________

### (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование и вид налоговой льготы <1>, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Цель, задача муниципальной программы, на которые направлена налоговая льгота | Соответствие показателю муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | текущий год | очередной год | первый год планового периода | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество плательщиков | финансовая оценка, тыс. рублей | количество плательщиков | финансовая оценка, тыс. рублей | количество плательщиков | финансовая оценка, тыс. рублей | ……. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

### <1> Например: пониженная ставка, освобождение от налогообложения и так далее.

### Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1>

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя <2> | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
|  | Показатель 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. |
|  | Показатель 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

### <1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например: 2018 - 2024, 2025 – 2030 годы);

<2> статистический или ведомственный.

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Номер и наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель 1. |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель 1. |  |  | Базовый показатель 1 |
|  |  |  |  | Базовый показатель 2 |
|  | ... |  |  |  |

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы города Волгодонска

### __________________________________________________

### (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы <1> | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевойпрограммы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |
| Цель подпрограммы 1 |
| Задача 1 подпрограммы 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1. |
|  | Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| Цель подпрограммы 2 |
| Задача 1 подпрограммы 2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие – ОМ, мероприятие ведомственной целевой программы – мероприятие ВЦП.

### Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск») <1>

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы <2> | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. рублей | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | а | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа |  | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет,<3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. |
|  | Инвестиционный проект |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. |
|  | Инвестиционный проект |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты капитального строительства и реконструкции |  | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты капитального ремонта |  | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники, <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |

### <1> При необходимости данную таблицу можно разместить более чем на одной странице (например: 2019 – 2024, 2025 – 2030 годы).

### <2> В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной (сметной) документации на последующие годы после планового периода по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации.

### <3> Включается в приложение при наличии средств.

### Таблица 7

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы города Волгодонска

___________________________________________________<1>

### (наименование муниципальной программы)

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | … | отчетный финансовый год, <2> | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | всего <3>, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 | исполнитель мероприятия ВЦП 2.1 (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например: 2020 – 2024, 2025 – 2030 годы).

<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

### <3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия ведомственной целевой программы), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства муниципального образования «Город Волгодонск».

### Таблица 8

### РАСХОДЫ

### на реализацию муниципальной программы города Волгодонска

### ______________________________________________________ <1>

### (наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … | отчетный финансовый год, <2> | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, <3>, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, <3>, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет ,<3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, <3>, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, <3>, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, <3>, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, <3>, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например: 2020 – 2024, 2025 – 2030 годы).

### <2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

### <3> Здесь и далее в таблице сумма строк «местный бюджет», «областной бюджет» и «федеральный бюджет» должна соответствовать строке «Всего» таблицы 7.

### <4> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### Таблица 9

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы города Волгодонска ___________________ на _______ год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | <3> | <3> | <3> | <3> | <3> |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  |  | X | X | X | X | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  | Подпрограмма 2 |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  | <3> | <3> | <3> | <3> | <3> |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  |  | X | X | X | X | Х |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X |  |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю структурного подразделения Администрации города Волгодонска или органа Администрации города Волгодонска, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия и мероприятия ведомственной целевой программы в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ.

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска ________________     за отчетный период ___ мес. 20__ г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  |  |  | Х | X | Х | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 ВЦП 1 |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

____________________________________________ за 20__ г.

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие – ОМ.

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы __________________________ за __________20__ года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | областной бюджет,<2> |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники,<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | областной бюджет,<2> |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники,<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | областной бюджет,<2> |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники,<2> |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | областной бюджет,<2> |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники,<2> |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | областной бюджет,<2> |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники,<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | областной бюджет,<2> |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники,<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | областной бюджет,<2> |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники,<2> |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 число месяца, следующего за отчетным.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
|  | Показатель 1. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Показатель 1.1. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.2. |  |  |  |  |  |
| . | Показатель 1.3 |  |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
|  | Показатель 2.1. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.2. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

| ИНФОРМАЦИЯ о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. рублей) | Фактически сложившийся результат (тыс. рублей) | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Таблица 15

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска 
при реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы города Волгодонска 
в отчетном году
____________________________________________________________
(наименование программы)

Субсидия на ………………. (наименование направления субсидии)

| Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». |

### Таблица 16

| ИНФОРМАЦИЯ о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Волгодонска в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципаль-ного учреждения | Остаток средств на 01.01.20____* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.20____** |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | добро-вольные пожерт-вования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капи-тальные вложе-ния | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года. |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным. |

### Таблица 17

### Информация

### об основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ,

### финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

## Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ города Волгодонска

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Отчет

о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «_______________» за __________ год

наименование             отчетный год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за ______________ год

отчетный год

В целях создания условий для ____________________ в рамках реализации

цель программы

муниципальной программы города Волгодонска «______________________»,

наименование

утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от________ №______ (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в _______ году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

отчетный год

перечислить результаты через точку с запятой.

Текстовая часть раздела 1 не более 1 листа.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в ___________ году способствовала
							отчетный год

реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий и мероприятий ведомственных программ.1

В рамках подпрограммы 1 «_____________________» (далее – 
наименование

подпрограмма 1), предусмотрена реализация ________ основных 
количество

мероприятий, ____________ контрольных событий. 
                         количество

Основное мероприятие 1.1. «______________________» 
									наименование

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указать результаты реализации основного мероприятия.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение ___________ 
											количество

контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - ____________; с нарушением срока __________; не достигнуто _________ 
  количество						количество			       количество

(по недостигнутым, достигнутым с нарушением срока контрольным событиям указываются причины).

………

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Текстовая часть раздела 2 не более 3 листов.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В _________ году на ход реализации муниципальной программы 
	       отчетный год

оказали следующие факторы:

фактор 1;

фактор 2;

фактор 3;

……

Влияние факторов на реализацию муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на __________ год составил _________________________ тыс.

отчетный год			плановый объем средств за счет всех источников

рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – ____________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет – ______________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

местный бюджет – ________________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники – _________________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной программе составило ________________ тыс. рублей, или _____%, в том числе по источникам

фактический объем средств

финансирования:

федеральный бюджет – ____________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет – ______________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

местный бюджет – ________________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники – _________________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил ___________________ тыс. рублей, из них:

объем неосвоенных средств

_______________________ тыс. рублей – причина (например: 
		объем неосвоенных средств

неисполнение подрядной организацией условий контракта);

_______________________ тыс. рублей – причина (например: 
		объем неосвоенных средств

экономия по факту выполнения работ);

…….

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за ______________ год
										отчетный год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за ___________ год

отчетный год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено _____________ показателей, по _____________ 
                                                                                количество                                                         количество

показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по __________ показателям фактические значения превышают плановые, по 
количество

___________ показателям не достигнуты плановые значения.

количество

Далее описать показатели, по которым плановые значения не достигнуты либо значительно перевыполнены с указанием причин. (Например: Показатель _______ «__________________» - плановое значение, 
                                                            номер                       наименование

фактическое значение. Плановое значение не достигнуто в связи (указать причину).

……

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – __________;

степень достижения целевого показателя 2 – __________;

………..

степень достижения целевого показателя 1.1 – __________;

степень достижения целевого показателя 1.2 – __________;

………..

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет ________ (значения для расчета), что характеризует ______________________ уровень эффективности реализации 
                                    низкий/удовлетворительный/высокий

муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет _______ (значения для расчета), что характеризует ____________________

низкий/удовлетворительный/высокий

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет ____________ (фактическое значение/плановое значение).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет _____ (______________ тыс. 
								       фактический объем финансирования

рублей/ ___________________ тыс. рублей).

плановый объем финансирования

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

_______________/____________=___________, в связи с чем, 
            значение по пп.3.1                значение по пп.3.2.

бюджетная эффективность муниципальной программы является ________________________.

низкой/удовлетворительной/высокой

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

______ х 0,5+_______ х 0,3+ ________ х 0,2 = _____, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является _____________________.

низким, удовлетворительны, высоким

В данном разделе также указывается следующая информация:

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Волгодонск» в отчетном году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Данный раздел содержит предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы.

К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требования настоящего раздела не применяются.

# Footnotes

В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ» в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ.

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования и оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.