ДОКЛАД

Об итогах работы муниципального казенного учреждения «Департамент строительства» за 12 месяцев  2018 года

В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.12.2017 №2468 «Об утверждении структуры муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», Учреждение осуществляет свою деятельность в следующем составе:

- директор

- отдел бухгалтерского учета (3 шт.ед.)

- производственно-технический отдел (4 шт.ед.)

- отдел строительного контроля (5 шт.ед.)

- проектный отдел (7 шт.ед.)

- отдел экономического и правового обеспечения (4 шт.ед.)

- жилищный отдел (6 шт.ед.)

- сектор общих вопросов (2,5 шт.ед.)

МКУ «Департамент строительства» оказывает населению города Волгодонска 5 муниципальных услуг:

1. «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2. «Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

3. «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

4. «Передача в собственность гражданам занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)».

5. «Передача в муниципальную собственность ранее приватизированных жилых помещений».

I. МКУ «Департамент строительства» является участником реализации мероприятий 6 муниципальных программ.

1. Реализация муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Сумма средств на основные мероприятия, ответственным исполнителем которых является МКУ «ДС», в 2018 году предусмотрено — 282 137,5 тыс. рублей.

Фактические  расходы составили  — 271 826,7 тыс. рублей (96,3 %).

В рамках реализации муниципальной программы выполнено следующее:

1. С целью улучшения технического состояния многоквартирных домов, улучшения качества проживания граждан города Волгодонска на                           оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт муниципальных                    квартир региональному оператору, бюджетом города предоставлено                                 на сумму 3 529,5 тыс. рублей. Исполнение 3 297,5 тыс. рублей (93,4%);

2.  Выполнены работы по текущему ремонту помещений 6-ти комнатной квартиры №20, расположенной по адресу ул. М. Кошевого, д.27 на сумму 249,4 тыс. рублей (100%);

3. По объекту «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73 м. Литер:3", на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от  колодца  18/К5  до  КНС-6»  предусмотрено 98 284,6  тыс. рублей.   Исполнение  91 124,3 тыс.рублей (92,7%).  Экономия – 7 160,3 тыс. рублей;

4.  По объекту «Реконструкция водовода технической воды от водозабора № 2, от водозабора № 1 до Т «К». Литер:1, на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6-/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» предусмотрено 64 351,5  тыс. рублей.  Исполнение 64 180,4 тыс. рублей (99,7%). Экономия – 171,1 тыс. рублей;

5. По объекту «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска» предусмотрено 11 410,6 тыс. рублей. Исполнение 11 410,5 тыс. рублей (99,9%). Экономия – 0,1 тыс. рублей;

6. По объекту Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области предусмотрено 2 241,9 тыс. рублей. Исполнение 0,0 тыс. рублей.

7. По объекту  Выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности многоквартирного дома №118 по ул. Морская предусмотрено 49 993,2 тыс. рублей (лимит 2018 года). Исполнение 49 982,3 тыс. рублей (99,9%). Срок завершения работ 2019 год;

8. По объекту «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 163 по ул. Степной в городе Волгодонске Ростовской области» предусмотрено 38 196,7 тыс. рублей (лимит 2018 года).  Строительно-монтажные работы завершены 100%. Исполнение 38 188,3 тыс. рублей (99,9%). Экономия – 8,4 тыс. рублей.

9. Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам: «Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 64 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области (1 этап)», «Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 41 по ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области». Срок реализации 2019 год

2. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в городе Волгодонске». Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является  МКУ «ДС» составляет — 8 174,00 тыс. рублей. Исполнение 40,0 тыс. рублей  (0,13%).

1.  По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в  микрорайоне «В-9» г. Волгодонска». Стоимость проектных работ составляет 8 134,0 тыс. руб. Исполнение 0,0 тыс. рублей. Положительное заключение экспертизы планируется получить до 25.01.2019.

2.  Проведены достоверности ПИР: «общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст.Красноярская)» и спортивный комплекс с плавательным бассейном учреждению на 600 мест в бывшей ст.Красноярской. Исполнение 40,0 тыс. рублей.

3. Реализация муниципальной программы «Благоустроенный город». Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является  МКУ «ДС» составляет — 4 705,9 тыс. рублей. Исполнение 4 573,8 тыс. рублей (97,2%).

1. По объекту «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16 (от ул. Маршала Кошевого до жилого дома №77 по ул. Гагарина) вдоль ул. Индустриальная, в микрорайоне В-У (от ул. Гагарина до жилого дома №19/131 по ул. Индустриальная) вдоль ул. Индустриальная в г.Волгодонске» предусмотрено 4 566,5 тыс. рублей. Исполнение 4 434,4 тыс. рублей. Экономия – 132,1 тыс. рублей.

- Проведены достоверности ПИР на строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6 и реконструкция очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-1. Исполнение 40,0 тыс. рублей.

- По объекту «Строительство сетей наружного освещения по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, Приморский бульвар» Исполнение 99,4 тыс. рублей.

4. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является МКУ «ДС» составляет — 809,6 тыс. рублей. Исполнение 242,9 тыс. рублей (30%). Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы до 28.01.2019г.

5. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В 2018 году заключены контракты на разработку ПСД по объектам, с реализацией в 2019 году:

Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги   по ул. 50 лет ВЛКСМ в городе Волгодонске Ростовской области»

Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II категории по ул. Горького (от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского) в городе Волгодонске Ростовской области»

Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IB категории по пр. Курчатова в городе Волгодонске Ростовской области»

Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому в городе Волгодонске Ростовской области»

Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. 1-ая Бетонная в городе Волгодонске Ростовской области»

6. Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

1. Предоставлены социальные выплаты семи молодым семьям в размере 7 784,9 тыс. рублей.

2. Обеспечены жильем два ветерана Великой Отечественной войны и инвалид. Средства в размере 3370,9 тыс. рублей освоены в полном объеме.

3. Приобретены в муниципальную собственность 33 жилые помещения для предоставления детям-сиротам на общую сумму 30 145,0 тыс. рублей.

Заключены договора найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда с 34 детьми-сиротами (в том числе инвалид-колясочник, включенный в список на обеспечение благоустроенным жилым помещением в 2017 году.).

4. Обеспечены жильем трое граждан - участников основного мероприятия (двое граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие аварий и катастроф на ЧАЭС; один гражданин, признанный в установленном порядке вынужденным переселенцем). Средства в размере 5 904,3 тыс.рублей освоены в полном объеме.

II. Осуществление функций по разработке и анализу проектно-сметной документации объектов муниципального фонда муниципального образования «Город Волгодонск»

В 2018 году специалистами проектного отдела выполнены следующие виды работ:

- разработка смет, пересчет смет по просьбе заказчика, пересчет в текущие цены с вновь вышедшим коэффициентом пересчета и подготовка документов для получения положительного заключения экспертизы по 277 объектам (административные здания, объекты здравоохранения, объекты спортивного назначения, жилые дома, объекты образования, объекты культуры) на сумму 634 348,5 тыс. рублей;

- расчет стоимости ПИР с получением положительного заключения достоверности сметной стоимости по 22 объектам на сумму 135 602,9 тыс. рублей;

- расчет стоимости СМР с получением положительного заключения достоверности сметной стоимости по 4 объектам (доступная среда, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности) на сумму 54 472,6 тыс. рублей;

III. Осуществление строительного контроля за ходом капитального ремонта и строительства объектов муниципального фонда муниципального образования «Город Волгодонск»

В 2018 году специалистами отдела осуществлялся строительный контроль и приемка качественно выполненных работ на 34 объектах (по 48 контрактам) города Волгодонска:

- на 3 объектах здравоохранения (7 контрактов) на сумму  173 935,9 тыс. рублей,  освоено 123 083,4 тыс. рублей (городская больница №1, ЦСО ГПВиИ №1, МУЗ ДГБ);

- на 20 объектах образования (27 контрактов) на сумму 19 931,6 тыс. рублей; освоено 18 831,3 тыс. рублей (ДС «Парус», СШ «Центр образования», ДС «Уголек», ДС «Колокольчик», СШ №9, СШ №23, ДС «Колобок», ДО «Детская художественная школа», ДС «Улыбка», «Лицей Политэк», «Лицей №24», ДС «Кораблик», СШ №15, СШ №13, «Гимназия Шанс», ДС «Дружба», ДС «Машенька», ДС «Рябинушка», «Гимназия Юридическая», СШ №22);

- на 2 объектах комитета по физической культуре и спорту (3 контракта) на сумму 3 635,1 тыс. рублей освоено 3 594,5 тыс. рублей (СК «Содружество», СК «Олимп»);

- на 2 объектах Администрации города Волгодонска (4 контракта) на сумму 508,1 тыс. рублей освоено 508,1 тыс. рублей (приемная Депутата ВГД по ул.Кооперативная, 23а, 6-ти комнатная квартира по ул.М.Кошевого 27-20 («маневренный фонд» для детей-сирот));

- в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» на 1 объекте отдела культуры на сумму 38 572,00 тыс. рублей освоено 40 347,4 тыс. рублей («Сквер Дружба»);

- в рамках реализации программы «Благоустроенный город» на 2 объектах (полигон ТБО, освещение по ул.Индустриальной, освещение Приморского бульвара) на сумму 845 227,5 тыс. рублей освоено 4 525,2 тыс.рублей.

- в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 4 объектах (ПЭН Степная 163, ПЭН Морская 118, Реконструкция К5, Дюкер) на сумму 547 268,5 тыс. рублей освоено 458 433,8 тыс. рублей (лимит 2018 года).

IV. МКУ «Департамент строительства» осуществляет функцию наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Волгодонск».

По состоянию на сегодняшний день в безвозмездном пользовании МКУ «ДС» находится 1030 муниципальных жилых помещений.

В 2018 году:

- заключено 98 договоров социального и коммерческого найма жилых помещений;

- сформированы и представлены документы в юридический отдел для подачи 4 исковых заявлений о выселении граждан, снятии с регистрационного учета, утрате права пользования жилыми помещениями в связи с не внесением платы за коммунальные услуги более чем 6 месяцев и в связи с прекращением прохождения службы в МВД на должности участкового уполномоченного.

И.о директора МКУ «ДС»                                                                                    А.В.Усов