## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013										        №  3913

г.Волгодонск

(в редакции постановлений Администрации города Волгодонска от 20.02.2014 № 419,  14.04.2014 № 1261, 15.04.2014 № 1306, 16.07.2014 № 2469, 29.09.2014 № 3342,

24.12.2014 № 4705, 30.12.2014 № 4901, 18.03.2015 № 1189, 16.04.2015 № 230,

15.07.2015 № 1288, 15.10.2015 № 2055, 29.12.2015 № 2896, 30.10.2015 № 2216,

05.02.2016 № 186, 14.03.2016 № 471, 25.04.2016 № 925, 21.06.2016 № 1599,

17.08.2016 № 2092, 10.10.2016 №2497, 24.11.2016 № 2887, 06.12.2016 №2983,

27.12.2016 № 3179, 08.02.2017 № 255, 23.03.2017 № 614, 05.06.2017 № 602,

29.08.2017 № 1224, 25.09.2017 № 1442, 24.10.2017 № 1685, 24.11.2017 № 1977,

27.12.2017 № 2415, 28.02.2018 № 446, 25.04.2018 № 986, 14.06.2018 № 1393)

Об утверждении муниципальной

программы города Волгодонска

«Обеспечение жильем отдельных

категорий граждан в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,  постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжением Администрации города Волгодонска от 29.08.2013 № 170 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М.Милосердова.

Мэр города Волгодонска						    В.А. Фирсов

Проект вносит заместитель главы

Администрации города Волгодонска

по городскому хозяйству

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 30.09.2013 № 3913

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | 1. Управление образования г.Волгодонска 2. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 3. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» 4. Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»; 2.«Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи муниципальной программы | оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |
| Целевые показатели муниципальной программы | доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Волгодонска разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации – 2015 – 2020 годы, этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период – 368349,4 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 127629,1 тыс. рублей; в 2016 году – 57381,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 412,4 тыс. рублей; в 2017 году – 50595,6 тыс. рублей; в 2018 году – 42838,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 721,3 тыс. рублей; в 2019 году – 43298,4 тыс. рублей; в 2020 году – 46606,1 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета – 104724,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей; в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей; в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей; в 2018 году – 4411,3 тыс. рублей; в 2019 году – 661,6 тыс. рублей; в 2020 году – 3969,3 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета – 157889,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей; в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей; в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей; в 2018 году – 33337,2 тыс. рублей; в 2019 году – 36332,1 тыс. рублей; в 2020 году – 36332,1 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета – 36235,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 9831,1 тыс. рублей; в 2016 году – 5695,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 412,4 тыс. рублей; в 2017 году – 3011,3 тыс. рублей; в 2018 году – 5088,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 721,3 тыс. рублей; в 2019 году – 6304,7 тыс. рублей; в 2020 году – 6304,7 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств – 69499,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей; в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей; в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей; в 2018 году – 1,7 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий; увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей

сферы социально-экономического развития города Волгодонска

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития города Волгодонска.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства обусловлена тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.

Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Кроме того, существует целый комплекс проблем, которые препятствуют инвестиционной активности в строительстве.

Настоящая муниципальная программа, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

финансово-экономические риски. Риск финансового обеспечения связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы;

риски, связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы;

риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения города Волгодонска. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры управления за счет мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Все мероприятия муниципальной программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Решение данной задачи характеризует показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»;

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков.

Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой».

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях в течение срока ее реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ муниципальной программы, приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий;

- увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой.

Муниципальная программа действует на постоянной основе, этапы не выделяются: с 01.01.2015 – 31.12.2020.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Поставленные в рамках муниципальной программы задачи требуют дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в муниципальной программе сформированы две подпрограммы:

1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

2. «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач муниципальной программы.

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» направлена на оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В рамках подпрограммы будут реализовываться мероприятия по обеспечению жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в городе Волгодонске» направлена на повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства.

В рамках данной подпрограммы Администрацией города Волгодонска будут проводиться следующие мероприятия: вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса, разработка проектов планировки перспективных территорий жилищного строительства; реализация мер по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства путем уменьшения количества и сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономкласса.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015 году приведены в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2016 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2017 году приведены в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2018-2020 годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр 100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее мероприятия (целевой параметр 100%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр 100%).

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы определяет ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467.

Раздел 7. Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 1)

| Наименование подпрограммы | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | 1. Управление образования г.Волгодонска (далее - УО) 2. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (далее - КУИГ) 3. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее - МКУ «ДС») |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задача подпрограммы | обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях. |
| Целевые показатели Подпрограммы | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем; численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат; общая площадь жилых помещений, приобретаемых ветеранами, инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | срок реализации – 2015 – 2020 годы, этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на весь период – 352372,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 125035,8 тыс. рублей; в 2016 году – 56133,2 тыс. рублей; в 2017 году – 49514,3 тыс. рублей; в 2018 году – 39984,5 тыс. рублей; в 2019 году – 39198,4 тыс. рублей; в 2020 году – 42506,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета – 104724,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей; в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей; в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей; в 2018 году – 4411,3 тыс. рублей; в 2019 году – 661,6 тыс. рублей; в 2020 году – 3969,3 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета – 157889,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей; в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей; в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей; в 2018 году – 33337,2 тыс. рублей; в 2019 году – 36332,1 тыс. рублей; в 2020 году – 36332,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета – 20258,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 7237,8 тыс. рублей; в 2016 году – 4446,9 тыс. рублей; в 2017 году – 1930,0 тыс. рублей; в 2018 году – 2234,3 тыс. рублей; в 2019 году – 2204,7 тыс. рублей; в 2020 году – 2204,7 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств – 69499,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей; в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей; в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей; в 2018 году – 1,7 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы - участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий. |

7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Одним из приоритетов государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Администрация города Волгодонска участвует в реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также принимала участие в реализации подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 –2020 годы. С 2007 года улучшили жилищные условия 201 молодая семья.

Как правило, молодые семьи не имеют возможности получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы в дальнейшем станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Волгодонске. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Областным законом от 20.09.2010 № 481-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 541 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем осуществляется путем предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Единовременные денежные выплаты предоставляются гражданам в виде субсидии. Ежегодно определяются объемы средств федерального бюджета, выделяемые на данные цели.

Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках подпрограммы оказывается государственная поддержка в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также социальных проблем жизненного устройства данной категории граждан. Ежегодно определяются объемы средств областного и федерального бюджетов, выделяемых на данные цели.

7.2. Цели, задачи и показатели, основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы – исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу - обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

Решение данной задачи оценивается:

количеством молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

количеством ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия;

количеством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем;

численностью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года;

долей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых ветеранами, инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях подпрограммы муниципальной программы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей подпрограммы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Подпрограмма действует на постоянной основе, этапы не выделяются: с 01.01.2015 – 31.12.2020.

Конечный результат реализации подпрограммы:

участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

7.3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем молодых семей

в городе Волгодонске»

Молодым семьям оказывается государственная поддержка в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Условия и порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О порядке реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.

Социальная выплата молодой семье предоставляется в размере:

30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – молодым семьям,
не имеющим детей;

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – молодым семьям, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя и одного или более ребенка.

Социальная выплата молодой семье может предоставляться как за счет средств одного из бюджетов (федерального, областного или местного), так и за счет средств нескольких бюджетов. При этом уровень софинансирования мероприятий из местного бюджета устанавливается не менее обязательного уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Администрации города Волгодонска по вопросам местного значения, определяемого в соответствии с постановлением Правительством Ростовской области от 28.12.2011 № 302.

Условия и порядок предоставления средств федерального бюджета для софинансирования настоящих мероприятий определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Возможно финансирование мероприятий в полном объеме за счет средств областного и местного бюджетов вне зависимости от наличия средств федерального бюджета и результатов федерального конкурсного отбора. Порядок расходования средств областного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135.

В случае, если молодой семье (членам молодой семьи) ранее была оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, социальная выплата в рамках настоящей подпрограммы не предоставляется.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного и (или) местного бюджетов в размере 5 процентов от расчетной средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. Молодая семья имеет право использовать дополнительную социальную выплату для погашения части расходов, связанных с погашением кредита или займа на приобретение жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома), либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты определен постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135.

Правительство Ростовской области и Администрация города Волгодонска определяют объемы ежегодного финансирования мероприятий и предусматривают эти объемы в бюджете соответствующего уровня.

Основное мероприятие 1.2. «Оказание мер социальной поддержки

по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих

детей-инвалидов».

Порядок оказания мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, определен постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 541 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Объем средств на предоставление субсидии рассчитывается министерством труда и социального развития Ростовской области на дату принятия решения областной межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и остается неизменным до момента приобретения гражданином жилья.

Расчет потребности в средствах производится исходя из общей площади жилья на одного человека 36 кв. м согласно статье 23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 18 кв. м общей площади жилья согласно статье 23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», статье 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ростовской области, утверждаемой ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области является главным распорядителем средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

После принятия областного закона об областном бюджете на соответствующий год, предусматривающего расходы на предоставление гражданам субсидий, и поступления средств федерального бюджета в областной бюджет, а также в соответствии с решением областной межведомственной комиссии заключает с органами местного самоуправления договоры на финансирование.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение предоставления жилых

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определен постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Объем финансирования рассчитывается исходя из учета количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в общеобластной список детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, а также с учетом стоимости одного квадратного метра, утверждаемой ежеквартально приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, и площади предоставляемого помещения. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными потребностями, исходя из особенностей категории.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 2 к муниципальной программе.

7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы муниципальной программы в 2015 году приведены в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы муниципальной программы в 2016 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы муниципальной программы в 2017 году приведены в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2018-2020 годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 8. Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске»

Паспорт

подпрограммы 2 «Развитие территорий
для жилищного строительства в г.Волгодонске» (далее – подпрограмма 2)

| Наименование подпрограммы | Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее - Сектор землеустройства и инженерного обеспечения) |
| Участник подпрограммы | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее - КГиА) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства |
| Задачи подпрограммы | создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса; обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства; улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров |
| Целевые показатели подпрограммы | доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории; предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | срок реализации – 2015– 2020 годы, этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на весь период – 15977,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 2593,3 тыс. рублей; в 2016 году – 1248,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 412,4 тыс. рублей; в 2017 году – 1081,3 тыс. рублей; в 2018 году – 2854,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 721,3 тыс. рублей; в 2019 году – 4100,0 тыс. рублей; в 2020 году – 4100,0 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 15977,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году – 2593,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1248,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 412,4 тыс. рублей; в 2017 году – 1081,3 тыс. рублей; в 2018 году – 2854,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 721,3 тыс. рублей; в 2019 году – 4100,0 тыс. рублей; в 2020 году – 4100,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории; уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; уменьшение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса |

8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

В целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения в городе Волгодонске реализуется градостроительная политика, являющаяся ключевым элементом как комплексного развития территорий городского округа, так и снижения административных барьеров в жилищном строительстве.

В целях реализации требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по обеспечению современной градостроительной документацией муниципальных образований Ростовской области разработаны и утверждены схемы территориального планирования города Волгодонска. В городе Волгодонске генеральные планы, правила землепользования и застройки разработаны и утверждены, что составляет 100 процентов от общего количества градостроительной документации, которую необходимо было разработать и утвердить в целом по городу.

Наибольшее количество перспективных земельных участков для комплексного развития территорий в целях жилищного строительства сосредоточено в микрорайоне В-22, а также вдоль Ростовского шоссе 1-я, 2-я,  3-я очереди.

С целью проведения единой жилищной политики в городе Волгодонске реализуется комплекс мер, направленных на достижение прогнозируемых темпов развития территорий для жилищного строительства:

внесение изменений в документы территориального планирования и разработка документации по планировке территорий;

подготовка новых территорий под жилищное строительство и реализация проектов комплексной застройки;

обеспечение перспективных территорий жилищного строительства инженерной инфраструктурой.

В то же время наибольшие проблемы, препятствующие реализации комплекса мер, направленных на развитие территорий для жилищного строительства, состоят в следующем: недостаточное финансовое обеспечение разработки проектов планировки; недостаточное административное сопровождение проектов жилищного строительства, воздействие неурегулированных административных процедур, препятствующих реализации инвестиционной деятельности; нескоординированность различных государственных, муниципальных программ, программ организаций коммунального комплекса и инвестиционных программ участников проектов жилищного строительства в своевременном обеспечении территорий инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

В результате реализации комплекса мер территориально-градостроительного развития города Волгодонска в муниципальном образовании должна быть сформирована комфортная среда проживания, отвечающая современным требованиям архитектурно-пространственной организации, состоянию окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе обеспечивающая полноценную жизнедеятельность для маломобильных групп населения, благоустройство мест пребывания детей с родителями, формирование условий для реализации культурных и досуговых потребностей граждан.

8.2. Цели, задачи и показатели, основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы – повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса;

обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства;

улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров.

Решение для первых задач характеризует показатель «Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории».

Решение третьей задачи характеризуют показатели: предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса.

Конечными результатами реализации подпрограммы являются:

увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории (приложение №7 «Адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства);

уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса;

уменьшение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикатора) подпрограммы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Муниципальная программа действует на постоянной основе, этапы не выделяются: с 01.01.2015 – 31.12.2020.

8.3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса»

С целью вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства (в том числе жилья экономкласса) Администрация города Волгодонска осуществляет подготовку земельных участков. Работы выполняются в соответствии с планом мероприятий  по подготовке к предоставлению и освоению земельного участка (приложение № 8) и планом развития перспективных территорий для жилищного строительства в городе Волгодонске Ростовской области на 2015 – 2020 годы и до 2030 года (приложение № 9). Развитие и освоение территорий под жилищное строительство ведется в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Данные территории включены в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.

В городе Волгодонске приняты нормативные правовые акты, необходимые для предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, жилищно-строительным кооперативам.

Администрацией города Волгодонска осуществляется прием граждан и формирование списков граждан, имеющих право на вступление в члены кооператива, из числа работников учреждений образования, здравоохранения и культуры. Данные категории граждан определены на основании положений федеральных и областных нормативных актов.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение перспективных земельных
участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»

В целях формирования территорий для жилищного строительства проводится планомерная работа по обеспечению перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий.

Стратегическим документом, определяющим основные направления территориального развития, в том числе территории жилищного строительства, является генеральный план города Волгодонска.

В целях формирования территорий для жилищного строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

разработка плана формирования, предоставления и освоения земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий и определение земельных участков под указанные цели, в том числе на основе совместной работы с Фондом «РЖС» по выявлению и вовлечению в гражданский оборот для целей жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства;

реализация проектов комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий;

стимулирование частной инициативы граждан, содействие в формировании условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов.

Основное мероприятие 2.3. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса,

путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»

В целях улучшения предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономкласса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров, Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» утвержден Перечень направлений для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

Правительство Российской Федерации распоряжением от 15.11.2012 № 2096-р утвердило перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), в который включены показатели по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2550-р утверждена методика определения целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства.

В данном распоряжении:

определено понятие «эталонный объект капитального строительства непроизводственного назначения» объект капитального строительства общей площадью не более 6000 кв. м;

установлены значения показателя, характеризующего предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (в единицах);

установлены значения показателя, характеризующего предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (в днях).

Дополнительно к объектам жилищного назначения, в том числе для жилья экономкласса, следует считать эталонными объекты, отвечающие следующим условиям:

объекты капитального строительства, имеющие предоставленный земельный участок с видом разрешенного использования для жилищного строительства;

жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенные на отдельном земельном участке и имеющие выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Предельное количество процедур и сроки их прохождения применительно к эталонным объектам капитального строительства непроизводственного назначения до 2018 года, направленные на улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р.

При реализации проектов жилищного строительства необходимо руководствоваться проектом Перечня установленных на федеральном уровне административных процедур при реализации проектов в сфере жилищного строительства, разработанного Министерством регионального развития Российской Федерации во исполнение абзаца 5, подпункта «г», пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Данный перечень административных процедур при реализации проектов в сфере жилищного строительства для использования в работе всеми субъектами градостроительной и строительной сфер деятельности опубликован на сайте министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в разделе «Анонсы».

При реализации проектов жилищного строительства выполнение мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономкласса, будет направлено на уменьшение предельного количества процедур и сроков их прохождения применительно к эталонным объектам капитального строительства непроизводственного назначения до 2020 года.

Снижению административных барьеров будет способствовать реализация следующих мер:

обеспечение перспективных территорий жилищного строительства документами территориального планирования и градостроительного зонирования, планировки территорий;

первоочередная подготовка и формирование земельных участков для предоставления через аукционы в целях жилищного строительства;

разработка административных регламентов муниципальных и государственных услуг, оказываемых при осуществлении проектов жилищного строительства, предоставления данных услуг по принципу «одного окна», перевод данных услуг в электронный вид в целях ускорения их предоставления;

обеспечение мер по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Реализация мер, направленных на снижение административных барьеров, в том числе для создания жилья экономкласса, позволит обеспечить мероприятия по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства, уменьшению количества и сроков прохождения процедур, необходимых для реализации проектов жилищного строительства, увеличению объемов строительства жилья и доступности его для населения.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы муниципальной программы в 2015 году приведены в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы муниципальной программы в 2016 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы муниципальной программы в 2017 году приведены в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2018-2020 годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Управляющий делами                                                                        И.В.Орлова

## Приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» |
| 1 | Показатель 1 Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 2 | Показатель 2 Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Волгодонска разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 1.1 | Показатель 1.1 Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат* | семей | 34 | 7 | 5 | 7 | 12 | 12 |
| 1.2 | Показатель 1.2 Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия* | человек | 23 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 |
| 1.3 | Показатель 1.3 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем* | человек | 12 | 28 | 29 | 33 | 34 | 34 |
| 1.3.1 | Показатель 1.3.1 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | 41 | 40 | 33 | 34 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Показатель 1.3.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | процентов | 100 | 100 | 96,6 | 90 | 90 | 90 |
| 1.4 | Показатель 1.4 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат* | тыс. кв. м | 1,05 | 0,52 | 0,45 | 0,29 | 0,58 | 0,58 |
| 1.5 | Показатель 1.5 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых ветеранами, инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов* | тыс. кв. м | 0,74 | 0,47 | 0,36 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| 1.6 | Показатель 1.6 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | тыс. кв. м | 0,30 | 0,70 | 0,72 | 0,82 | 0,85 | 0,85 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» |
| 2.1 | Показатель 2.1 Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 31,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 66,7 |
| 2.2 | Показатель 2.2 Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 2.3 | Показатель 2.3 Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | 130 | 90 | 75 | 56 | 56 | 56 |

*Показатели будут уточнены при выделении средств из федерального и областного бюджетов на соответствующий финансовый год

## Приложение № 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных

целевых программ муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | МКУ «ДС» | 2015 | 2020 | улучшение жилищных условий молодых семей – участников подпрограммы | отсутствие возможности улучшения жилищных условий молодых семей – участников подпрограммы | Показатели 1; 1,1; 1.4 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | МКУ «ДС» | 2015 | 2020 | улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | отсутствие возможности улучшения жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Показатели 1.2, 1.5 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УО, КУИГ, МКУ «ДС» | 2015 | 2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | не обеспечен-ность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Показатели 1.3, 1.6 |
| 5. | Подпрограмма 2«Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | КГиА | 2015 | 2020 | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | отсутствие вовлеченных в оборот земельных участков приведет к сдерживанию развития территорий для жилищного строительства | Показатели 2; 2.1 |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документами градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | КГиА | 2015 | 2020 | сформированные территории для жилищного строительства | отсутствие территорий для жилищного строительства | Показатели 2; 2.1 |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА | 2015 | 2020 | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | снижение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | Показатель 2.3 |

Приложение № 3 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 298849,6 | 68008,4 | 52592,1 | 45507,6 | 42837,0 | 43298,4 | 46606,1 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | 1133,7 | 0,0 | 412,4 | Х | 721,3 | Х | Х |
|  | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 902 | X | X | X | 298849,6 | 68008,4 | 52592,1 | 45507,6 | 42837,0 | 43298,4 | 46606,1 |
|  | Участник 1 МКУ «ДС», всего | 902 | X | X | X | 272222,5 | 54765,1 | 51343,8 | 44426,3 | 39982,8 | 39198,4 | 42506,1 |
|  | Участник 2 УО, всего | 902 | X | X | X | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 3 КГиА, всего | 902 | X | X | X | 15977,1 | 2593,3 | 1248,3 | 1081,3 | 2854,2 | 4100,0 | 4100,0 |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего, в том числе: | Х | X | X | X | 282872,5 | 65415,1 | 51343,8 | 44426,3 | 39982,8 | 39198,4 | 42506,1 |
|  | участник 1 подпрограммы 1 МКУ «ДС» | 902 | X | X | X | 272222,5 | 54765,1 | 51343,8 | 44426,3 | 39982,8 | 39198,4 | 42506,1 |
|  | участник 2 подпрограммы 1 УО | 902 | X | X | X | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | МКУ «ДС» | 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 | 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 | 1211203 1217314 1217375 1215020 12100R0200 12100S3140 12100L0200 12100L0200 12100L0200 12100L4970 12100L4970 12100L4970 | 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 | 7237,8 281,8 12926,1 8639,1 5056,5 2346,9 2041,5 1930,0 1670,4 6643,7 14096,4 2401,3 | 7237,8 281,8 12926,1 8639,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 5056,5 2346,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2041,5 1930,0 1670,4 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2234,3 3142,2 2401,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2204,7 5477,1 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2204,7 5477,1 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | МКУ «ДС» | 902 902 902 902 902 | 1003 1003 1003 1003 1003 | 1215134 1215135 1210051340 1210051350 1210051760 | 322 322 322 322 322 | 22537,5 3142,8 26875,7 4547,0 3969,4 | 22537,5 3142,8 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 16500,4 0,0 0,0 | 0,0 0,0 9026,9 3223,9 0,0 | 0,0 0,0 1348,4 0,0 661,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0 661,6 | 0,0 0,0 0,0 1323,1 2646,2 |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | МКУ «ДС», УО | 902 902 902 902 902 902 902 902 | 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 1215082 1210050820 12100R0820 1210012080 12100R0820 12100R0820 12100R0820 1210072400 | 414 244 244 244 244 414 414 244 | 10650,0 18150,0 30420,3 2100,0 2039,7 102,0 1161,6 91905,0 | 10650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 18150,0 7190,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 23230,3 0,0 2039,7 102,0 1161,6 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30195,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30855,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30855,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» | всего, в том числе: | Х | X | X | X | 15977,1 | 2593,3 | 1248,3 | 1081,3 | 2854,2 | 4100,0 | 4100,0 |
|  | участник подпрограммы 2 КГиА | 902 | X | X | X | 15977,1 | 2593,3 | 1248,3 | 1081,3 | 2854,2 | 4100,0 | 4100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | КГиА | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документами градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | КГиА | 902 902 | 0412 0412 | 1222515 1220025150 | 244 244 | 2593,3 13383,8 | 2593,3 0,0 | 0,0 1248,3 | 0,0 1081,3 | 0,0 2854,2 | 0,0 4100,0 | 0,0 4100,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА | финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |

Приложение № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Расходы

за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджетов и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | всего | 368349,4 | 127629,1 | 57381,5 | 50595,6 | 42838,7 | 43298,4 | 46606,1 |
|  |  | федеральный бюджет, | 104724,9 | 44969,4 | 34650,4 | 16062,9 | 4411,3 | 661,6 | 3969,3 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  |  | областной бюджет, | 157889,2 | 13207,9 | 12246,5 | 26433,4 | 33337,2 | 36332,1 | 36332,1 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет, | 36235,5 | 9831,1 | 5695,2 | 3011,3 | 5088,5 | 6304,7 | 6304,7 |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 1133,7 | 0,0 | 412,4 | 0,0 | 721,3 | Х | Х |
|  |  | внебюджетные источники | 69499,8 | 59620,7 | 4789,4 | 5088,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | всего | 352372,3 | 125035,8 | 56133,2 | 49514,3 | 39984,5 | 39198,4 | 42506,1 |
|  |  | федеральный бюджет, | 104724,9 | 44969,4 | 34650,4 | 16062,9 | 4411,3 | 661,6 | 3969,3 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  |  | областной бюджет, | 157889,2 | 13207,9 | 12246,5 | 26433,4 | 33337,2 | 36332,1 | 36332,1 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет, | 20258,4 | 7237,8 | 4446,9 | 1930,0 | 2234,3 | 2204,7 | 2204,7 |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  |  | внебюджетные источники | 69499,8 | 59620,7 | 4789,4 | 5088,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | всего | 15977,1 | 2593,3 | 1248,3 | 1081,3 | 2854,2 | 4100,0 | 4100,0 |
|  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  |  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет, | 15977,1 | 2593,3 | 1248,3 | 1081,3 | 2854,2 | 4100,0 | 4100,0 |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 1133,7 | 0,0 | 412,4 | 0,0 | 721,3 | Х | Х |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Расходы будут уточнены при выделении средств из федерального и областного бюджетов на соответствующий финансовый год

Приложение № 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Номер и наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Строка 39 столбец 3 раздела 3 «Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по отдельным категориям семей» | Форма № 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», утвержденная приказом Росстата об утверждении формы от 03.08.2011 № 343 | Территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |
| 2 | Показатель 2 Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Строки 26, 27, 29, 30, 31, 34 столбец 3 раздела 3 «Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по отдельным категориям семей» | Форма № 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», утвержденная приказом Росстата об утверждении формы от 03.08.2011 №343 | Территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |
| 3 | Показатель 3 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия | Строка 02 столбец 3 раздела 1 «Получение жилых помещений и улучшение жилищных условий» | Форма № 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», утвержденная приказом Росстата об утверждении формы от 03.08.2011 № 343 | Территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |

Приложение № 6 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1 Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (Dm) | процентов | Dm = (К /N) х 100% | K – количество молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий; N – количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» |
| 2 | Показатель 2 Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой (P) | процентов | P = (n /N) х 100% | n – количество перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы их освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой; N – количество земельных участков, включенных в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года |
| 3 | Показатель 1.1 Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | количество участников определяется по данным министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | – |
| 4 | Показатель 1.2 Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | количество участников определяется по данным министерства труда и социального развития Ростовской области | - |
| 5 | Показатель 1.3 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | количество участников определяется по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области | – |
| 5.1 | Показатель 1.3.1 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (человек) | человек | численность данных граждан определяется по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области | – |
| 5.2 | Показатель 1.3.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | тыс. кв. метров | КС = КЗС/КО х 100% | КЗС – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений; КО – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем |
| 6 | Показатель 1.4 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат(S) | тыс. кв. м | S = K х 0,5 х 42 + K х 05 х 54 определяется исходя из состава семей получателей и площади жилья, с учетом которой рассчитываются социальные выплаты: 2 человека – 42 кв. м – 50 процентов получателей; 3 человека – 54 кв. м – 50 процентов получателей | К – количество участников мероприятия |
| 7 | Показатель 1.5 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых ветеранами, инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов (S) | тыс. кв. м | S = K х 36 определяется исходя из нормы предоставления общей площади жилья – не менее 36 кв. м на ветерана ВОВ; S = K х 18 определяется исходя из нормы предоставления общей площади жилья – не менее 18 кв. м на ветерана боевых действий, инвалида и семьи, имеющей детей-инвалидов | К – количество участников мероприятия |
| 8 | Показатель 1.6 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (S) | тыс. кв. м | S = K х 25 определяется исходя из нормы предоставления общей площади жилья – не менее 25 кв. м на сироту | К – количество участников мероприятия |
| 9 | Показатель 2.2 Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | показатель утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р | – |
| 10 | Показатель 2.3 Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | показатель утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р | –» |

## Приложение № 7 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Муниципальный адресный перечень

земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

| № п/п | Наименование муниципального образования и адресной площадки | Площадь земель-ного участка (гек-таров) | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Фактическое использование | Сведения о регистрации права федеральной, региональной, муници-пальной или частной собственности | Наименование правообладателя | Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование) | Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда) | Сведения о лицах, в пользу которых установ-лены ограничения обремене-ния | Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйствен-ного использования и другие) | Наличие объектов недви-жимости на земельном участке (имеются, отсутст-вуют) | Предпо-лагаемое исполь-зование земель-ного участка | Наиме-но-вание иници-атора, который направил пред-ложе-ние о включении земельного участ-ка в перечень (орган местного само управления или юридическое лицо)- | Вид застрой-ки: К – ком-плексная; Т – точеч-ная; И – инди-видуальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Микрорайон ВЦ-2 | 16,84 | 61:48:0040244:10 | земли населенных пунктов | ОЖ - многоквартирная жилая застройка | частично застроен | государственная собственность не разграничена (частная форма собственности) | МО «Город Волгодонск» | не предоставлен | объект культурного наследия (Курганный могильник Столетовский (4 кургана) | министерства культуры Ростовской области | объект культурного наследия (Курганный могильник Столетовский (4 кургана) | отсутствуют | много- этажные жилые дома | ОМС | К |
| 2. | Микрорайон ВЦ-3 | 12,06 | не поставлен | земли населенных пунктов | ОЖ - многоквартирная жилая застройка | не используется | государственная собственность не разграничена | не предоставлен | не предоставлен | объект культурного наследия (Курганный могильник Столетовский (4 кургана) | министерства культуры Ростовской области | объект культурного наследия (Курганный могильник Столетовский (4 кургана) | отсутствуют | много- этажные жилые дома | ОМС | К |
| 3. | Микрорайон В-14 | 30,20 | 61:48:0040239 | земли населенных пунктов | Ж-1 – зона жилой застройки первого типа; Ж-2 – зона жилой застройки второго типа | ведется строительство | государственная собственность не разграничена (частная форма собственности) | МО «Город Волгодонск» | аренда | не предоставлен | отсутствуют | отсутствуют | блокированные жилые дома, многоквартирные жилые дома | ИЖС, мало-этажная жилая застройка | ОМС | К, И |
| 4. | Микрорайон В-25 | 24,20 | 61:48:0040238 | земли населенных пунктов | Ж-1 – зона жилой застройки первого типа | ведется строительство | государственная собственность не разграничена (частная форма собственности) | МО «Город Волгодонск» | аренда, собственность | не предоставлен | отсутствуют | отсутствуют | блокированные жилые дома, индивидуальные жилые дома | ИЖС, мало-этажная жилая застройка | ОМС | И |
| 5. | Микрорайон В-17 | 33,40 | 61:48:0040242 | земли населенных пунктов | Ж-1 – зона жилой застройки первого типа; Ж-2 – зона жилой застройки второго типа | ведется строительство | государственная собственность не разграничена (частная форма собственности) | МО «Город Волгодонск» | не предоставлен | не предоставлен | отсутствуют | отсутствуют | под дошкольное общеобразовательное учреждение, многоквартирные жилые дома | ИЖС, мало-этажная жилая застройка много- этажные жилые дома | ОМС | И» |
| 6. | Микрорайон В-22 | 28,90 | 61:48:0040245 | земли населенных пунктов | Ж-1 – зона жилой застройки первого типа | ведется строительство | государственная собственность не разграничена (частная форма собственности) | МО «Город Волгодонск» | не предоставлен | не предоставлен | отсутствуют | отсутствуют | блокированные жилые дома, индивидуальные жилые дома | ИЖС, мало-этажная жилая застройка | ОМС | И |
| 7. | Микрорайон «Красноярский»- ранее сложившаяся застройка (1 очередь) | 46,80 | 61:48:0080104 | земли населенных пунктов | Ж-1 – зона жилой застройки первого типа | ведется строительство | государственная собственность не разграничена (частная форма собственности) | МО «Город Волгодонск» | для предоставления гражданам, имеющим 3 и более детей | не предоставлен | отсутствуют | отсутствуют | индивидуальные жилые дома | ИЖС, мало-этажная жилая застройка | ОМС | И, Т |
| 8. | Территория бывшей станицы Красноярской, Ростовское шоссе,23 (2,3,4 очереди) | 170,0 | 61:48:0030403:73 | земли населенных пунктов | Ж-1 – зона жилой застройки первого типа; Ж-2 – зона жилой застройки второго типа | свободные городские земли | государственная собственность не разграничена (частная форма собственности) | МО «Город Волгодонск» | для предоставления гражданам, имеющим 3 и более детей | не предоставлен | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС, мало-этажная жилая заст-ройка; МЖС, многоэтажная жилая застройка | ОМС | С |
| 9. | Микрорайон В-23 | 26,8 | не поставлен | земли населенных пунктов | Ж-1 – зона жилой застройки первого типа | свободные городские земли | государственная собственность до разграничения права | МО «Город Волгодонск» | для предоставления гражданам, имеющим 3 и более детей | не предоставлен | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС, малоэтажная жилая застройка | ОМС | И |
| 10. | Микрорайон В-24 | 32,4 | 61:48:0040240:2 | земли населенных пунктов | Ж-1 – зона жилой застройки первого типа | свободные городские земли | государственная собственность не разграничена | МО «Город Волгодонск» | не предоставлен | не предоставлен | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ИЖС, малоэтажная жилая застройка | ОМС | И |

Приложение № 8 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

План

мероприятий по подготовке к предоставлению и освоению земельного участка

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации мероприятия (годы) | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемый | фактический |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, микрорайон ВЦ-2, ВЦ-3 категория земель – земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:48:0040244, 61:48:0040260 площадь – 289000 кв. м вид разрешенного использования – комплексное освоение в целях жилищного строительства земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | Не требуется |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана муниципального образования или внесение изменений в указанный генеральный план | Решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана муниципального образования | В составе решения Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 4. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |
| II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |
| 5. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 6. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | Не требуется | - | – | - |
| 7. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | Не требуется |
| 8. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | Не требуется |
| 9. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | Не требуется | - | – | - |
| 10. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение года с даты заключения договора аренды земельного участка | – | Средства правообладателя земельного участка |
| 11. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение года с даты заключения договора аренды земельного участка | – | Средства правообладателя земельного участка |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |
| 12. | Проектирование объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 13. | Строительство объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2021 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 14. | Проектирование объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 15. | Строительство объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 16. | Проектирование объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 17. | Строительство объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 18. | Проектирование подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2022 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 19. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2023-2024 | - | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |
| 20. | Реализация права аренды земельных участков | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения, КУИГ | 2020 | – | - |
| 21. | Выдача разрешения на строительство | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение 10 дней с даты обращения | - | - |
| 22. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| 23. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, микрорайон В-14 категория земель – земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:48:0040239:165, 61:48:0040239:6, 61:48:0040239:7, 61:48:0040239:8 площадь – 302000 кв.м. вид разрешенного использования – комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства (земельные участки не сформированы), многоэтажные жилые дома собственность муниципального образование (земельные участки сформированы, поставлены на государственный кадастровый учет, права не зарегистрированы) |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | Не требуется |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана муниципального образования или внесение изменений в указанный генеральный план | Решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана муниципального образования | В составе решения Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 4. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |
| II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |
| 5. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа, в том числе участка комплексной застройки | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2015 | 2015 | Местный бюджет |
| 6. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | Не требуется | - | – | - |
| 7. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | Не требуется |
| 8. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | Не требуется |
| 9. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | Не требуется | - | – | - |
| 10. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Выполнено | - | – | - |
| 11. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков в составе комплексной застройки | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | - | – | Средства правообладателя земельного участка |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |
| 12. | Проектирование объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2017 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 13. | Строительство объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2018 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 14. | Проектирование объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 15. | Строительство объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 16. | Проектирование объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 17. | Строительство объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 28. | Проектирование подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2022 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 19. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2023-2024 | - | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |
| 20. | Реализация права аренды земельных участков | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2016 | – | - |
| 21. | Выдача разрешения на строительство | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение 10 дней с даты обращения | - | - |
| 22. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| 23. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, микрорайон В-17 категория земель – земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:48:0040242 площадь – 334000 кв. м вид разрешенного использования – комплексное освоение в целях жилищного строительства земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | Не требуется |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана муниципального образования или внесение изменений в указанный генеральный план | Решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана муниципального образования | В составе решения Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 4. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |
| II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |
| 5. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 6. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | Не требуется | - | – | - |
| 7. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | Не требуется |
| 8. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | Не требуется |
| 9. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | Не требуется | - | – | - |
| 10. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение года с даты заключения договора аренды земельного участка | – | Средства правообладателя земельного участка |
| 11. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение года с даты заключения договора аренды земельного участка | – | Средства правообладателя земельного участка |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |
| 12. | Проектирование объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 13. | Строительство объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2021 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 14. | Проектирование объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 15. | Строительство объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 16. | Проектирование объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 17. | Строительство объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 18. | Проектирование подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2022 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 19. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2023-2024 | - | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |
| 20. | Реализация права аренды земельных участков | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения, КУИГ | 2020 | – | - |
| 21. | Выдача разрешения на строительство | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение 10 дней с даты обращения | - | - |
| 22. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| 23. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, микрорайон В-22 категория земель – земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:48:0040245 площадь – 289000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, сформированные земельные участки, предоставленные с аукционов гражданам и без аукционов многодетным гражданам |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | Не требуется |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана муниципального образования или внесение изменений в указанный генеральный план | Решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана муниципального образования | В составе решения Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 4. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |
| II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |
| 5. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | Выполнено | - | – | - |
| 6. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | Не требуется | - | – | - |
| 7. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | Не требуется |
| 8. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | Не требуется |
| 9. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | Не требуется | - | – | - |
| 10. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Выполнено | - | – | - |
| 11. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | Выполнено | - | – | - |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |
| 12. | Проектирование объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Отдел координации, КГиА | 2016 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 13. | Строительство объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2017 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 14. | Проектирование объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 15. | Строительство объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 16. | Проектирование объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 17. | Строительство объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 18. | Проектирование подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2018 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 19. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020-2021 | - | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |
| 20. | Реализация права аренды земельных участков | Выполнено | - | – | - |
| 21. | Выдача разрешения на строительство | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение 10 дней с даты обращения | - | - |
| 22. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| 23. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, микрорайон В-25 категория земель – земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:48:0040238 площадь – 242000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, сформированные земельные участки, предоставленные с аукционов гражданам и без аукционов многодетным гражданам |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | Не требуется |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана муниципального образования или внесение изменений в указанный генеральный план | Решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана муниципального образования | В составе решения Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 4. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |
| II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |
| 5. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | Выполнено | - | – | - |
| 6. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | Не требуется | - | – | - |
| 7. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | Не требуется |
| 8. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | Не требуется |
| 9. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | Не требуется | - | – | - |
| 10. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Выполнено | - | – | - |
| 11. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | Выполнено | - | – | - |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |
| 12. | Проектирование объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Не требуется | - | – | - |
| 13. | Строительство объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Не требуется | - | – | - |
| 14. | Проектирование объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 15. | Строительство объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 16. | Проектирование объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 17. | Строительство объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 18. | Проектирование подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2018 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 19. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020-2021 | - | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |
| 20. | Реализация права аренды земельных участков | Выполнено | - | – | - |
| 21. | Выдача разрешения на строительство | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение 10 дней с даты обращения | - | - |
| 22. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| 23. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, территория бывшей станицы Красноярской, Ростовское шоссе г. Волгодонск (1,2,3,4 очереди) категория земель – земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:48:0080104, 61:48:0030403 площадь – 242000 кв. м вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, сформированные земельные участки, предоставленные с аукционов гражданам и без аукционов многодетным гражданам |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | Не требуется |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана муниципального образования или внесение изменений в указанный генеральный план | Решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана муниципального образования | Всоставе решения Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 4. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |
| II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |
| 5. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2015 | – | Местный бюджет |
| 6. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | Не требуется | - | – | - |
| 7. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | Не требуется |
| 8. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | Не требуется |
| 9. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | Не требуется | - | – | - |
| 10. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2015 | – | Местный бюджет |
| 11. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2015 | – | Местный бюджет |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |
| 12. | Проектирование объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2019 | – | Местный бюджет |
| 13. | Строительство объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 14. | Проектирование объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 15. | Строительство объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 16. | Проектирование объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 17. | Строительство объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 18. | Проектирование подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 19. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020-2022 | - | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |
| 20. | Реализация права аренды земельных участков, предоставление земельных участков многодетным гражданам | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2015-2020 | – | - |
| 21. | Выдача разрешения на строительство | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение 10 дней с даты обращения | - | - |
| 22. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | в соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| 23. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | в соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, г. Волгодонск, микрорайон В-23 категория земель – земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:48:0040250 площадь – 268000 кв.м. вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления многодетным гражданам |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | Не требуется |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана муниципального образования или внесение изменений в указанный генеральный план | Решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана муниципального образования | Всоставе решения Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |
| 4. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |
| II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |
| 5. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2018 | – | Местный бюджет |
| 6. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | Не требуется | - | – | - |
| 7. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | Не требуется |
| 8. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | Не требуется |
| 9. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | Не требуется | - | – | - |
| 10. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2018 | – | Местный бюджет |
| 11. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2018 | – | Местный бюджет |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |
| 12. | Проектирование объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2022 | – | Местный бюджет |
| 13. | Строительство объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2022 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 14. | Проектирование объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 15. | Строительство объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 16. | Проектирование объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 17. | Строительство объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 18. | Проектирование подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2022 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 19. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2022-2024 | - | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |
| 20. | Реализация права аренды земельных участков, предоставление земельных участков многодетным гражданам | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2019-2021 | – | - |
| 21. | Выдача разрешения на строительство | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение 10 дней с даты обращения | - | - |
| 22. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | в соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| 23. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | в соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, г. Волгодонск, микрорайон В-24 категория земель – земли населенных пунктов кадастровый квартал - 61:48:0040250 площадь – 324000 кв.м. вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, сформированные земельные участки, предоставленные с аукционов гражданам и без аукционов многодетным гражданам |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | Не требуется |  |  |  |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана муниципального образования или внесение изменений в указанный генеральный план | Решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |  |  |  |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана муниципального образования | Всоставе решения Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» |  |  |  |
| 4. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |  |  |  |
| II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |
| 5. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2018 | – | Местный бюджет |
| 6. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | Не требуется | - | – | - |
| 7. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | Не требуется |  |  |  |
| 8. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | Не требуется |  |  |  |
| 9. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | Не требуется | - | – | - |
| 10. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2019 | – | Местный бюджет |
| 11. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2019 | – | Местный бюджет |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |
| 12. | Проектирование объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2023 | – | Местный бюджет |
| 13. | Строительство объектов магистральных сетей водоснабжения и водоотведения | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2023 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 14. | Проектирование объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 15. | Строительство объектов магистральных сетей электроснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 16. | Проектирование объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 17. | Строительство объектов магистральных сетей газоснабжения, теплоснабжения | Не требуется | - | – | - |
| 18. | Проектирование подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2023 | – | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| 19. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2023-2025 | - | Источник будет определен при принятии бюджета на соответствующий финансовый год |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |
| 20. | Реализация права аренды земельных участков, предоставление земельных участков многодетным гражданам | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | 2020-2022 | – | - |
| 21. | Выдача разрешения на строительство | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | В течение 10 дней с даты обращения | - | - |
| 22. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | в соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |
| 23. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения | в соответствии с договором аренды земельного участка | - | Средства правообладателя земельного участка |

Приложение № 9 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

План

развития перспективных территорий для жилищного строительства

в городе Волгодонске Ростовской области на 2014 – 2020 годы и до 2030 года

| № п/п | Местоположение территорий, планируемых к застройке | Вид застройки (мало- этажная, много- этажная, смешанная) | Площадь террито- рии, плани- руемая под застройку (га) | Ожида-емая площадь вводи-мого жилья (тыс. кв. м) | Годы реа-лиза-ции про-ектов | Потребность финансиро-вания доку-ментации по планировке территории (да/нет) | Прогнозируемые затраты на обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сети водо-снабжения | сети канализа-ции | электросети | сети газо-снабжения и тепло-снабжения | автодороги, проезды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Микрорайон ВЦ-2, ВЦ-3, г. Волгодонск | много-этажная | 28,9 | 250,0 | 2020 – 2024 | да | 413 380,00 | 18 700,00 | 14 300,00 | 23 100,00 | 880,00 | 356 400,00 |
| 2 | Микрорайон В-14, г. Волгодонск | смешанная | 30,2 | 89,5 | 2013 – 2023 | нет | 388 930,00 | 22 000,00 | 121 000,00 | 8 800,00 | 330,00 | 236 800,00 |
| 3 | Микрорайон В-17, г. Волгодонск | много-этажная | 33,4 | 260,0 | 2020 – 2024 | нет | 399157,5 | 14300,00 | 41800,00 | 22000,00 | 757,50 | 320800,00 |
| 4 | Микрорайон В-22, г. Волгодонск | мало-этажная | 28,9 | 53,8 | 2013 – 2024 | нет | 309300,00 | 20900,00 | 6600,00 | – | – | 281800,00 |
| 5 | Микрорайон В-25, г. Волгодонск | мало-этажная | 24,2 | 21,5 | 2013 – 2023 | нет | 282660,00 | 3300,00 | 3300,00 | 5500,00 | 1760,00 | 268800,00 |
| 6 | Территория бывшей станицы Красноярской, Ростовское шоссе (первая, вторая, третья, четвертая очереди), г. Волгодонск | мало-этажная | 46,8 | 25,0 | 2013 – 2024 | нет | 173260,00 | 18700,00 | 18700,00 | 5500,00 | 1760,00 | 128600,00 |
| 7 | Микрорайон В-23, г. Волгодонск | мало-этажная | 26,8 | 208,0 | 2019-2023 | да | 315028,00 | 3654,00 | 3654,00 | 6090,0 | 1949,00 | 297679,00 |
| 8 | Микрорайон В-24, г. Волгодонск | мало-этажная | 32,4 | 250,0 | 2019-2023 | да | 348874,00 | 4046,00 | 4046,00 | 6745,00 | 2159,00 | 329662,00» |

Управляющий делами												   		              И.В.Орлова