АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРОТОКОЛ

заседания Градостроительного Совета Администрации

города Волгодонска

Дата: 26.12.2018						                        Место проведения:

Время: 1200					                        зал заседаний Администрации

города Волгодонска

Заседание вел председатель Градостроительного Совета глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников.

Протокол вел – заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска  Е.Н. Рындина.

Присутствовали члены Совета:

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| 1 | Мельников Виктор Павлович | - глава Администрации города Волгодонска, председатель Совета |
| 2 | Забазнов Юрий Сергеевич | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, заместитель председателя Совета |
| 3 | Рындина Екатерина Николаевна | - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, секретарь Совета |
| 4 | Медведев Юрий Юрьевич | - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |
| 5 | Аносян Александр Сергеевич | - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах |
| 6 | Багин Виктор Николаевич | - генеральный директор ООО «Архпроект» |
| 7 | Бородин Алексей Владимирович | - депутат Волгодонской городской Думы по 16 избирательному округу, председатель постоянной комиссии по строительству, землеустройству, архитектуре |
| 8 | Николайчик Виктор Иосифович | - председатель правления Городской общественной организации «Союз художников Волгодонска», член Союза дизайнеров РФ |
| 9 | Стадников Виктор Федорович | - председатель Общественной палаты города Волгодонска |
| 10 | Стурова Илона Олеговна | - директор ООО "Институт ЖилСтройПроект" |

Председатель Градостроительного Совета В.П. Мельников открыл заседание, озвучил повестку дня, предложил регламент выступлений:

- для выступления по каждому вопросу повестки - до 10 минут;

- заседание Совета планируется провести в течение часа.

Поступило предложение об утверждении данного регламента.

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 10 человек;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

В.П. Мельников представил к рассмотрению подготовленные графические материалы (презентация), предложил преступить к работе членам Градостроительного Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. О строительстве спортивного комплекса для водного поло в городе Волгодонске Ростовской области.

Докладчик -  Забазнов Юрий Сергеевич

- О размещении на территории города Волгодонска Дворца бракосочетаний.

Докладчик -  Забазнов Юрий Сергеевич

СЛУШАЛИ:

В.П. Мельникова:

Уважаемые члены Совета!

Очередное заседание Градостроительного Совета проводится в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 06.02.2013 № 356 «О создании Градостроительного Совета Администрации города Волгодонска».

Планируем поработать в течении 1 часа.

- Согласно повестке дня заседания предлагается рассмотреть первый вопрос: «О строительстве спортивного комплекса для водного поло в городе Волгодонске Ростовской области».

Докладчиком по вопросу выступит – Забазнов Ю.С. – заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству.

(Информация и графические материалы прилагаются).

Переходим к рассмотрению вопроса.

Пожалуйста, Юрий Сергеевич!

Ю.С. Забазнов информировал о возможном строительстве спортивного комплекса для водного поло в городе Волгодонске.

Администрацией города Волгодонска по запросу Правительства Ростовской области разработана Дорожная карта по строительству спортивного комплекса для водного поло в г. Волгодонске Ростовской области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оформление земельного участка | 01.03.2019 |
| 2. | Получение технических условий на подключение объекта к инженерным сетям | 22.03.2019 |
| 3. | Подготовка технического задания на проектирование, определение сметной стоимости проектных работ | 05.04.2019 |
| 4. | Получение заключения о достоверности стоимости проектных работ | 06.05.2019 |
| 5. | Выделение средств местного бюджета на софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации | 06.06.2019 |
| 6. | Обращение в адрес Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева о выделении средств областного бюджета на финансирование работ по разработке проектно-сметной документации | 14.06.2019 |
| 7. | Включение средств на разработку проектно-сметной документации в областной бюджет | 30.07.2019 |
| 8. | Включение средств на разработку проектно-сметной документации в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» |  |
| 9. | Заключение соглашения с Администрацией города Волгодонска о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации | 7 дней |
| 10. | Внесение изменений в план-график проведения торгов | 3 дня со дня получения уведомления о выделении бюджетных ассигнований |
| 11. | Объявление торгов на заключение контракта (договора) на разработку проектно-сметной документации | не ранее 10 дней со дня внесения изменений в план-график проведения торгов |
| 12. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта и получение положительного заключения экспертизы | 12 месяцев |
| 13. | Подготовка обращения в адрес Губернатора Ростовской области о выделении средств областного бюджета на строительство объекта и приобретение немонтируемого оборудования для его оснащения | 5 дней |
| 14. | Выделение средств местного бюджета на софинансирование расходов по строительству объекта и приобретению немонтируемого оборудованию | 1 месяц |
| 15. | Включение средств на строительство объекта и приобретение немонтируемого оборудования в областной бюджет | 1 месяц |
| 16. | Включение средств на строительство объекта и приобретение немонтируемого оборудования в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» |  |
| 17. | Заключение соглашений с Администрацией города Волгодонска о предоставлении субсидий областного бюджета на строительство объекта и приобретение немонтируемого оборудования | 7 дней |
| 18. | Внесение изменений в план-график проведения торгов | 3 дня со дня получения уведомления о выделении бюджетных ассигнований |
| 19. | Объявление торгов на заключение контрактов (договоров) на строительство объекта и приобретение немонтируемого оборудования | не ранее 10 дней со дня внесения изменений в план-график проведения торгов |
| 20. | Завершение строительно-монтажных работ на объекте | 14 месяцев |
| 21. | Оснащение объекта немонтируемым оборудованием | 2 месяца |
| 22. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 7 дней |

Указанная дорожная карта согласована Администрацией города Волгодонска и направлена Министру по физической культуре и спорту Ростовской области С.Р. Аракеляну для дальнейших согласований.

В.П. Мельников:

Вопросы к докладчику.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Бородин – о предлагаемом месте размещения спортивного комплекса.

Ю.С. Забазнов – о формировании земельного участка по улице Весенней с разрешенным использованием «Спорт» площадью 2,5 га путем раздела земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040227:298 под «музей природы и здание ЦДОД».

В.П. Мельников:

Председатель Градостроительного Совета подытожил обсуждение строительства спортивного комплекса для водного поло в г. Волгодонске

Предложил членам Градостроительного Совета проголосовать по данному вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»  -  10 человек;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. По результатам проведенного голосования:

1.1. Одобрить общую концепцию и место размещения спортивного комплекса для водного поло в городе Волгодонске.

1.2. Контроль за исполнением мероприятий дорожной карты возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

СЛУШАЛИ:

В.П. Мельников

Следующий вопрос повестки дня заседания: «О размещении на территории города Волгодонска Дворца бракосочетаний».

Докладчиком по вопросу выступит – Забазнов Ю.С. – заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству.

(Информация и графические материалы прилагаются).

Переходим к рассмотрению вопроса.

Пожалуйста, Юрий Сергеевич!

Ю.С. Забазнов информировал о перспективах размещения на территории города Волгодонска Дворца бракосочетаний.

Предлагаемое место размещения Дворца бракосочетаний - территория парка «Молодежный» (слева от храма Рождества Христова). Обращаем Ваше внимание, что предлагаемая территория свободна от застройки, объектов и сооружений, входит в границы земельного участка под храмом Рождества Христова по адресу ул. К. Маркса, 1, находящегося в собственности. В случае размещения Дворца бракосочетаний необходимо проведение межевых и кадастровых работ по разделу рассматриваемого земельного участка при согласовании с правообладателем.

На территории парка «Молодежный» имеется еще одно место возможного размещения рассматриваемого объекта по ул. Карла Маркса (справа от храма Рождества Христова). Обращаем Ваше внимание, указанная территория с 2013 года предполагалась под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В случае согласования указанного места, необходимо провести раздел земельного участка под парком.

Также предлагаемое место размещения – сквер «Юность».

В.П. Мельников:

Вопросы к докладчику.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Бородин – о возможности размещения Дворца бракосочетаний на территории вдоль улицы Весенней.

Ю.С. Забазнов:

Размещение Дворца бракосочетаний на предложенном месте в районе Свято-Троицкого храма (территория между храмом и мостовым переходом) не представляется возможным в связи с прохождением по рассматриваемой территории магистральных линий водопровода (6 линий) диаметром от 600 до 1200 мм и напорной бытовой канализации (3 линии) диаметром 1000 мм, имеющим охранную зону до 50 м в условиях зоны подтопления..

В.П. Мельников:

Председатель Градостроительного Совета подытожил обсуждение строительству спортивного комплекса для водного поло в г. Волгодонске. Предложил членам Градостроительного Совета проголосовать по данному вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»  -  10 человек;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. По результатам проведенного голосования:

1.1. Принять информацию к сведению.

1.2. Повторно проработать вопрос размещения Дворца бракосочетаний на территории города Волгодонска.

1.2. Контроль за исполнением мероприятий дорожной карты возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

СЛУШАЛИ:

В.П. Мельникова.

Уважаемые коллеги, есть ли желающие выступить?

Повестка дня Градостроительного Совета исчерпана. Спасибо за работу.

Председатель

Градостроительного Совета                                                         В.П. Мельников

Протокол составил

Е.Н. Рындина