Администрация города Волгодонска

ПРОТОКОЛ

заседания инвестиционного Совета города Волгодонска

24.06.2019 г.										         № 2

Председатель – В.П. Мельников

Заместители председателя – Л.Г. Ткаченко, С.М. Макаров

Секретарь – Е.Г. Фисенко

Присутствовали: 14 человек, из них 13 - члены инвестиционного Совета,
                                 1 – приглашенный участник (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе строительства полигона захоронения, утилизации
и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов ООО «ЭкоЦентр» в г. Волгодонске.

Докладчик: Исмаилов Василий Дмитриевич, директор по строительству ООО «ЭкоЦентр».

2. Об оценке внутреннего ресурсного потенциала муниципального образования «Город Волгодонск» с целью первоначальной проработки вопроса
о финансово-экономической целесообразности создания особой экономической зоны.

Докладчик: Фисенко Елена Геннадьевна, начальник отдела инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска.

1. СЛУШАЛИ:

Исмаилова Василия Дмитриевича, директора по строительству
ООО «ЭкоЦентр» о  ходе строительства полигона захоронения, утилизации
и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов ООО «ЭкоЦентр» в г. Волгодонске (далее - Объект).

Сообщил, что на сегодняшний день строительство объекта осуществляется за счет средств инвестора. Средства Концедента будут освоены после подписания соответствующих расчетных документов. Документы, предусмотренные концессионным соглашением, подтверждающие понесенные затраты концессионера, планируется предоставить в Администрацию города Волгодонска частично в июле 2019 года, оставшуюся часть – до конца 2019 года.

Информировал о ходе работ на строительной площадке – объеме завершенных работ и работ в процессе реализации. Заказана и ожидается поставка спецтехники и оборудования. Окончание строительства Объекта –
II полугодие 2019 года.

ВЫСТУПИЛИ:

С.М. Макаров о порядке освоения средств Концедента.

В.П. Мельников о сроках строительства Объекта.

Ю.С. Забазнов о приеме работ по строительству Объекта.

С.А. Вислоушкин о работе ООО «ЭкоЦентр» в качестве регионального оператора.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2.Отделу инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска осуществлять мониторинг реализации проекта.

Срок исполнения – постоянно

  - МКУ «Департамент строительства» города Волгодонска осуществлять контроль за ходом строительства Объекта.

Срок исполнения – постоянно

2. СЛУШАЛИ:

Фисенко Елену Геннадьевну, начальника отдела инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска об оценке внутреннего ресурсного потенциала муниципального образования «Город Волгодонск» с целью первоначальной проработки вопроса о финансово-экономической целесообразности создания особой экономической зоны (далее - ОЭЗ) на территории города Волгодонска.

Представила результаты оценки внутреннего ресурсного потенциала муниципального образования «Город Волгодонск» в целях создания на территории города особой экономической зоны (ОЭЗ) в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 07.07.2016 № 643 «О порядке оценки эффективности функционировании особых экономических зон» и от 26.04.2012
№ 398 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны», Федеральным законом от 22.07.205 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации». Определены потенциальные инвесторы, чьи экономические параметры инвестиционных проектов соответствуют критериям создания ОЭЗ. В связи с необходимостью дальнейшей проработки вопроса создания ОЭЗ на уровне субъекта РФ в Министерство экономики Ростовской области направлено письмо с результатами оценки внутреннего ресурсного потенциала города и инициативой создать рабочую группу под руководством Минэкономразвития РО с участием профильных министерств Ростовской области, Администрации города Волгодонска, Агентства инвестиционного развития Ростовской области и иных организаций Ростовской области, содействующих инвестиционному развитию.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию докладчика принять к сведению.

Председатель инвестиционного Совета			                   В.П. Мельников

Секретарь инвестиционного Совета				         Е.Г. Фисенко

Приложение

Список участников

инвестиционного Совета города Волгодонска

| Дата: 24.06.2019 | Место проведения: |
| --- | --- |
| Время: 18:00 | ул. Советская, д.2, зал заседаний Администрация города Волгодонска |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| Члены Совета: |
|  | Мельников Виктор Павлович | Глава Администрации города Волгодонска, председатель инвестиционного Совета |
|  | Ткаченко Людмила Гарриевна | председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска, заместитель председателя инвестиционного Совета |
|  | Макаров Сергей Михайлович | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике, заместитель председателя инвестиционного Совета |
|  | Фисенко Елена Геннадьевна | Начальник отдела инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска, секретарь инвестиционного Совета |
|  | Бородин Алексей Владимирович | Депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу №16 |
|  | Вислоушкин Сергей Анатольевич | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству |
|  | Забазнов Юрий Сергеевич | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству |
|  | Кузнецова Анна Алексеевна | генеральный директор ООО Консультационный центр «Партнер-консалтинг» |
|  | Нетута Александр Владимирович | Директор МУП «Водоканал» |
|  | Потогин Юрий Яковлевич | Президент Союза строительных организаций города Волгодонска |
|  | Ракчеев Сергей Николаевич | Начальник Усть-Донецкого межрайонного отдела министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области |
|  | Усачев Антон Валерьевич | региональный директор Волгодонского отделения (на правах управления) Ростовского отделения № 5221 ПАО Сбербанк России |
|  | Шерстюк Дмитрий Сергеевич | Депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу №12 |
| Приглашенные: |
|  | Исмаилов Василий Дмитриевич | Директор по строительству ООО «ЭкоЦентр» |