## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.04.2017										№ 13

г. Волгодонск

О внесении изменения

в приложение к распоряжению

Администрации города

Волгодонска от 15.12.2016

№ 492 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 15.12.2016 №492 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2017 год, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска (С.С.Волкова) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Глава Администрации

города Волгодонска	                                                                В.П. Мельников

Проект распоряжения вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 06.04.2017  №  13

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 09.02.2017  № 42

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | 169 665,9 | 0,0 | 46 029,0 | 123 636,9 | 0,0 |
|  |  |  | исполнено в 2015 и 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 31.12.2017 | 9 496,8 | 0,0 | 0,0 | 9 496,8 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела бухгалтерского учёта Е.А.Ястребова | Выполнение работ по капитальному ремонту а/дороги по ул.50 лет СССР | 31.12.2015 | 9 421,4 | 0,0 | 0,0 | 9 421,4 | 0,0 |
|  |  |  | исполнено в 2015 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 31.12.2017 | 9 421,4 | 0,0 | 0,0 | 9 421,4 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы 1.1. | МКУ «ДСиГХ» | Исполненные расходные обязательства | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.Г.Какшин | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Апрель – октябрь 2017 | 22 527,7 | 0,0 | 0,0 | 22 527,7 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы 1.2. | МКУ «ДСиГХ», | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Апрель – октябрь 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.Г.Какшин | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | 31.12.2017 | 128 851,0 | 0,0 | 46 029,0 | 82 822,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.1 | МКУ «ДСиГХ» | Содержание автомобильных дорог протяженностью 350 км | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.2 | МКУ «ДСиГХ» | Устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия | Январь-июль 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.3 | МКУ «ДСиГХ» | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | Май- сентябрь 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП «ГПТ»), главный экономист Г.В. Сальникова | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | 31.12.2017 | 5 117,5 | 0,0 | 0,0 | 5 117,5 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие подпрограммы 1.4. | МУП «ГПТ» | Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров не менее 32,7%. | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), начальник отдела строительного контроля Усов А.В. | Строительство автомобильных дорог к дошкольным образовательным организациям | 01.06.2017 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 0,0 |
|  |  |  | исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 01.06.2017 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 0,0 |
| 13. | Мероприятие 1.5.1. Авторский надзор | МКУ «ДС», начальник отдела строительного контроля Усов А.В. | Осуществление авторского надзора по исполнению проектов строительства дорог к дошкольным образовательным организациям | 01.06.2017 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 0,0 |
|  |  |  | исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 01.06.2017 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 0,0 |
| 14. | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | Май-октябрь 2017 | 672,9 | 0,0 | 0,0 | 672,9 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 1.6.1. Разработка проектной документации на строительство сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индустриальная (от автодороги по ул. Маршала Кошевого до автодороги по ул. Гаражная) | Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | Май-октябрь 2017 | 672,9 | 0,0 | 0,0 | 672,9 | 0,0 |
| 16.. | Контрольное событие подпрограммы 1.6. | МКУ «ДС» | Проектная документация на строительство сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индустриальная (от автодороги по ул. Маршала Кошевого до автодороги по ул. Гаражная) протяженностью 920 м | Май-октябрь 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | МУП «ГПТ», главный экономист Г.В. Сальникова | Улучшение технического состояния подвижного состава. Увеличение выходов на линию. | 31.12.2017 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие подпрограммы 1.7. | МУП «ГПТ» | Обеспеченность города пассажирским транспортом | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 19. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав | X | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 20. | Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ, начальник отдела по организации транспортного обслуживания Д.К.Заходякин | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Июль 2017 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 21. | Контрольное событие подпрограммы 2.1. | МКУ «ДСиГХ» | Установка двух светофорных объектов | 31.07.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | X | 132 759,8 | 0,0 | 33 529,0 | 99 230,8 | 0,0» |

Управляющий делами

Администрации  города Волгодонска									                           И.В. Орлова