## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2017											№ 317

г. Волгодонск

О внесении изменения в

приложение к распоряжению

Администрации города

Волгодонска от 08.12.2016 № 483

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,  решением Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 08.12.2016 № 483 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2017 год», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Глава Администрации

города Волгодонска	                                                                В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации

отраслей городского хозяйства

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 11.12.2017  №  317

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 08.12.2016  № 483

«План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объём расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» всего, в том числе: | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | X | 138 004,0 | - | - | 138 004,0 | - |
|  |  |  | исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 01.02.2017 | 2 566,4 |  | - | 2 566,4 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), директор МКУ «ДСиГХ» А.Н.Кондратюк | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2017 | 48 042,4 | - | - | 48 042,4 | - |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2017 | 17 327,2 | - | - | 17 327,2 | - |
| 4. | Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры | Март - декабрь 2017 | 1 278,6 | - | - | 1 278,6 | - |
| 5. | Мероприятие 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 2017 | 846,4 | - | - | 846,4 | - |
| 6. | Мероприятие 1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка, организация проведения городского смотра – конкурса «Лучший микрорайон города Волгодонска | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | Декабрь 2017 | 15,1 | - | - | 15,1 | - |
| 7. | Мероприятие 1.5. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 2017 | 1 193,2 | - | - | 1 193,2 | - |
|  |  |  | исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 01.02.2017 | 93,2 | - | - | 93,2 | - |
| 8. | Мероприятие 1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Поддержание санитарных норм города. | 2017 | 1 184,5 | - | - | 1 184,5 | - |
| 9. | Мероприятие 1.7. Содержание мест захоронений | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Поддержание санитарных норм города. | 2017 | 2 341,0 | - | - | 2 341,0 | - |
| 10. | Мероприятие 1.8. Доставка неопознанных, невостребованных трупов | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Поддержание санитарных норм города. | 2017 | 6,6 | - | - | 6,6 | - |
| 11. | Мероприятие 1.9. Энергоснабжение уличного освещения и мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Освещение городских территорий в ночное время | Январь- декабрь 2017 | 23 849,8 | - | - | 23 849,8 | - |
| 12. | в том числе: энергоснабжение мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Освещение городских территорий в ночное время | июнь- декабрь 2017 | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 |  |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.Н.Кондратюк | Выполненные муниципальные контракты для обеспечения содержания объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами | Январь-декабрь 2017 | X | X | X | X | Х |
| 14. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела бухгалтерского учёта Е.А.Ястребова, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 2017 | 83 296,0 | - | - | 83 296,0 | - |
|  |  |  | в т.ч. мероприятие исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 01.02.2017 | 2 473,2 | - | - | 2 473,2 | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Выполнение муниципального задания | МКУ «ДСиГХ» | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 2017 | X | X | X | X | X |
| 16. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Обеспечение сохранности имущества | 2017 | 40,1 | - | - | 40,1 | - |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Заключение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» | Соблюдение правил пожарной безопасности | 2017 | X | X | X | X | X |
| 18. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее МКУ «ДС»), директор МКУ «ДС» А.В.Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2017 | 6 625,5 | - | - | 6 625,5 | - |
| 19. | Мероприятие 4.1. Строительство городского кладбища №3 в городе Волгодонске (устройство щебёночного основания парковки, асфальтирование центрального проезда на территории кладбища №3) | Директор МКУ «ДС», А.В.Усов | Создание условий для безопасного проживания граждан и соблюдения санитарных норм | II-III квартал 2017 | 3 157,6 | - | - | 3 157,6 | - |
| 20. | Мероприятие 4.2. Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-15 города Волгодонска Ростовской области | Директор МКУ «ДС», А.В.Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | III-IV квартал 2017 | 1 043,9 | - | - | 1 043,9 | - |
| 21. | Мероприятие 4.3. Строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | Директор МКУ «ДС», А.В.Усов | Создание условий для безопасного проживания граждан и соблюдения санитарных норм | 2017 | 2 155,1 | - | - | 2 155,1 | - |
| 22. | Мероприятие 4.4. Услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Директор МКУ «ДС», А.В.Усов | Создание условий для безопасного проживания граждан и соблюдения санитарных норм | IV квартал 2017 | 268,9 | - | - | 268,9 | - |
| 23. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Заключение муниципальных контрактов | Директор МКУ «ДС», А.В.Усов | Выполненные муниципальные контракты по созданию условий для безопасности и комфортности проживания граждан. Строительство сетей наружного освещения протяжённость 1,4 км | Декабрь 2017 | X | X | X | X | X» |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска								  И.В. Орлова