ОТЧЕТ

по муниципальной программе

города Волгодонска

# «Благоустроенный город»

# за 2015 год

# Отчет
о реализации муниципальной программы города Волгодонска		«Благоустроенный город»  за 2015 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город».

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы :

1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)

2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»)

3. Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть» (далее – МУП «ВГЭС»)

I. Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено всего – 228 965,7 тыс.рублей. Фактические расходы составили 212 197,3 тыс.рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 92,7.  			   		Основные результаты, достигнутые в 2015 году по муниципальной программе,  приведены в таблице:

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмот- рено на начало периода | Предусмот- рено на конец периода | Фактические расходы |
| 1.Организация благоустройства территории города | - | - | 76424,8 | 87133,2 | 83551,8 |
| Содержание зелёных насаждений (тыс.м2) | 13064,6 | 13064,6 | - | - | - |
| Содержание и ремонт ливневой канализации (км) | 85,2 | 85,2 | - | - | - |
| Содержание сетей уличного освещения (км) | 183,6 | 183,6 | - | - | - |
| Благоустройство мест захоронения (га) | 67,4 | 67,4 | - | - |  |
| 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | - | - | 74495,8 | 70618,1 | 67328,7 |
| 3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - | - | 44,0 | 125,4 | 113,0 |
| 4.Строительство объектов муниципальной собственности | - | - | 55554,0 | 69524,7 | 59639,6 |
| Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения (км) | 11,862 | 16,49 | - | - | - |
| 5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | - | - | 0,0 | 1564,3 | 1564,2 |
| Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения (км) | 0,84 | 0,9 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 206518,6 | 228965,7 | 212197,3 |

Средства были направлены на цели, предусмотренные мероприятиями муниципальной программы:

обеспечено 100% 	содержание и ремонт зелёных насаждений, ливневой канализации, сетей уличного освещения, благоустройство мест захоронения;

разработана проектная документация на строительство городского кладбища №3 и на 9 объектов на строительство сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах города;

разработана проектная документация на  проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»;

построены сети наружного освещения протяженностью 16,49 км;

отремонтированы сети торшерного освещения протяженностью 0,9 км.

В течение года проводились работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений в скверах и на магистралях города. Выполнялась посадка  цветников  на территории 11 986 м2, посадка зеленых насаждений в весенний период вдоль автодорог по ул. А.Королева, ул. Бетонная 1-ая в количестве 156 деревьев, 6 кустарников, озеленение сквера «Юность».

Были восстановлены газоны на отдельных участках по пр. Мира, ул. Прибрежная, пер. Почтовый, ул. Весенняя, в скверах «Юность» и «Платова», лавочки и урны по ул. Ленина и в сквере «Платова» и на других городских территориях.

К купальному сезону был подготовлен городской пляж. Обеспечивалась работа 3-х городских фонтанов: на площади ДК Курчатова, в сквере Машиностроителей и  сквере «Юность»;

В рамках реализации проекта модернизации дорожной инфраструктуры города «улица равных возможностей выполнен капитальный ремонт твердых покрытий сквера Платова: выполнена реконструкция твердых покрытий сквера, уложено 9,6 тыс. м2 брусчатки, 0,71 тыс. м2 тактильной плитки, заменено 4,3 тыс. м бортового камня.

Выполнен ремонт  памятника «40 лет Победы», стелы «Победа» и арки «Орден Победы», памятного знака первому дому, памятника М. Горькому, Платову, въездных знаков: «Волгодонск» на ул. Бетонная 1-я и Бетонная 2-я, по Ростовскому шоссе, Романовскому шоссе, автодороге Морозовск-Цимлянск-Волгодонск, косметический ремонт памятников В.И. Ленину, А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Ю.А. Гагарину, М.И. Думенко, скульптуры «Речник и рабочий», памятного знака маршалу Кошевому.

Выполнены работы по ремонту ограждения сквера «Юность».

В целях обеспечения работы ливневой канализации в 2015 году - произведен ремонт ливневой канализации с устройством дополнительных водоотводных лотков вдоль МКД № 82 по ул. Морской и вдоль сквера им. Ю.Д. Чечина.  По ул. М. Кошевого, д. 15, ул. Ленинградской, д. 15, ул. Энтузиастов, д. 39 выполнены работы по устройству дополнительных дождеприемников.  По адресам: БВП, 18,  Морская, 130б,  ул. Ленинградская, 15,  ул. 30 лет Победы, д. 22, ул.Королева,10; бульвар Великой Победы,д.35; произведен восстановительный ремонт смотровых и дождеприемных колодцев, частично восстановлена система водоотвода вдоль ул. Гаражной.

Произведена очистка открытого водостока на участке вдоль д/с «Космос» от ул. Ленина до ул. Морской, очистка дождеприемников и промывка спецмашиной водопропускных труб под автодорогой вдоль ул. Энтузиастов на участке от ул. Молодежной до пр. Строителей,  на пересечении ул. Энтузиастов и ул. Волгоградской,  на пересечении пер. Западного и ул. Весенней, очистка от камыша открытой дренажной канавы вдоль ул. Бетонной 2-я.

Выполнены работы по ремонту ливневой канализации на площади Ленина и вдоль ул. Бетонной 1-й, промывке закрытых сетей ливневой канализации на объектах: по ул. Морской на участке от ул. Степной до ул. 30 лет Победы; д/с «Улыбка» в квартале В-16; пр. Мира, д. 53.

Восстановлены похищенные решетки в количестве 114 штук произведен покос травянистой растительности на выпусках ливневой канализации (ВК-1, ДК-10, ВК-2, ВК-6), выполнено устройство бьефа на переходе водопропускной трубы под ул. Железнодорожной и другие необходимые работы.

По содержанию и ремонт объектов наружного освещения в 2015 году проведен комплекс мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях, за счет замены неизолированного (голого) провода на самонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью 16,415 км.

Проведены технические мероприятия по энергосбережению, которые включают замену устаревших светильников с лампами мощностью ДРЛ 250 (400) Вт на светильники с высокоэнергоэкономичными натриевыми лампами типа ДНаТ 100 (150) Вт в количестве 101 штук.

По повышению надежности работы при эксплуатации электрических сетей наружного освещения ведется контроль за состоянием оборудования и техническое обслуживание осветительных приборов в количестве 81 558 штук в год.

Ликвидированы аварийные ситуации при повреждениях в линий и оборудования в подстанциях. Выполнены работы:  замена пускорегулирующей аппаратуры - 429 шт.; замена ламп с ревизией светильников – 1512 шт.; замена опор уличного освещения – 5 шт.; ремонт кабельной линии 0,4 кВ – 20 м.; замена ламп с ревизией гирлянд – 1700 шт.; замена гирлянд – 600 м;  обрезка деревьев – 2006 шт.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и борьбы с эпидемиологическими болезнями, общими для человека и животных на территории города Волгодонска в соответствии с муниципальным заданием в 2015 году отловлено 2353 головы бесхозяйных животных.

В 2015 году было обеспечено выполнение лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на площади  144 га, противопожарных подъездных путей из щебня (300 м3), по покосу травы – 24 га,  ликвидации несанкционированных свалок  – 257,6 тн., поливу лесных культур – 550 деревьев, посадке саженцев деревьев (акация белая) – 1000 штук, санитарная обрезка деревьев – 300 штук.

В целях обеспечения профилактических мероприятий по уничтожению переносчиков природно-очаговых инфекций (клещей, комаров) выполнены работы по двукратной противоклещевой обработке территорий общего пользования  -172,97 га и трехкратной ларвицидной обработке территорий городских кладбищах -19,33 га и 64,5 га.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа города Волгодонска  подпрограмм не имеет.

В рамках реализации муниципальной программы  в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Организация благоустройства территории города. Обеспечено 100% содержание и ремонт зелёных насаждений, ливневой канализации, сетей уличного освещения, благоустройство мест захоронения	.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы. Обеспечено исполнение муниципального задания.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Обеспечена сохранность муниципального имущества.

4. Строительство объектов муниципальной собственности. Построены 10 объектов сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах города.

5.  Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг). Отремонтировано 0,9 км торшерного освещения сквера Дружбы.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором который повлиял на реализацию муниципальной программы стало	невыполнение плана по доходам местного бюджета.			Данный фактор оказал следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:													не оплачена часть выполненных работ по благоустройству территорий города, обеспечению реализации муниципальной программы;						не оплачены работы по строительству сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах города.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий по муниципальной  программе за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрено 228 965,7 тыс. рублей, освоено 212 197,3 тыс.рублей, что составляет 92,7%.

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»  за 2015 год приведены в таблице 15.		В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:

| Наименование | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой, (тыс.руб.) | Кассовые расходы, (тыс.руб.) | Процент исполнения муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ДС и ГХ» | 157 876,7 | 150 993,5 | 95,6 |
| МКУ «ДС» | 69 524,7 | 59 639,6 | 85,8 |
| МУП «ВГЭС» | 1564,3 | 1564,2 | 100 |
| Всего | 228 965,7 | 212 197,3 | 92,7 |

Информация о неиспользованных остатках  бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме, муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»  в 2015 году приведена в таблице 18.

Подведомственными учреждениями в 2015 году доведены муниципальные задания на исполнение муниципальных услуг:

организация озеленения территории городского округа;

организация охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий;

организация  отлова безнадзорных животных;

организация благоустройства территории городского округа;

ритуальные услуги;

организация содержания мест захоронения;

организация освещения улиц;

услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;

услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

За 2015 год исполнение муниципальных заданий осуществлялось в пределах натуральных показателей и средств, необходимых на его реализацию. При необходимости в муниципальные задания вносились корректировки. Основные причины корректировки муниципального задания: экономия от проведённых аукционов, необходимость выполнения дополнительных видов работ, потребность в выполнении работ с целью комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышением качества жизни населения на территории города Волгодонска.

Анализ об исполнении муниципальных заданий подведомственными учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»  в 2015 году приведен в таблице 22.

V. Сведения о достижении значений показателя муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение следующих показателей.

1. Содержание зелёных насаждений: при плане 13064,6 тыс.м2 фактически содержались 13064,6 тыс.м2.

2. Содержание и ремонт ливневой канализации: при плане 85,2 км фактически содержались 85,2 км.

3. Содержание сетей уличного освещения: при плане 183,6 км фактически содержались 183,6 км.

4. Благоустройство мест захоронения: при плане 67,4 га фактически содержались 67,4 га.

5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения: при плане 11,862 км, фактически построено 16,49 км.

6. Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения: при плане 0,84 км, фактически отремонтировано 0,9 км.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»  за 2015 год приведены в таблице 16.

VI. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

В течение 2015 года внесены изменения в муниципальную программу:

постановление Администрации города Волгодонска от 23.01.2015 №252 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  увеличения средств на строительство сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах города, разработку проектной документации на строительство кладбища № 3 и сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах города;

постановление Администрации города Волгодонска от 13.03.2015 №1141 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 №5  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  выделения  средств  на строительство сетей наружного освещения в кварталах ЮЗР-1,ЮЗР-1А, ЮЗР-2,  ЮЗР-3 на завершение работ по контракту, заключенному в 2013 году (по решению Арбитражного суда), обустройства территорий городских округов и изготовление рекламных баннеров светодиодных конструкций в честь празднования 70-и летия Великой Победы и юбилея города;

постановление Администрации города Волгодонска от 15.04.2015 №219 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 30 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  уменьшения  средств на изготовление рекламных баннеров светодиодных конструкций в честь празднования 70-и летия Великой Победы и юбилея города;

постановление Администрации города Волгодонска от 11.06.2015 №883 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 20.05.2015 № 77 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  увеличения средств на выполнение работ по капитальному ремонту сквера Платова;

постановление Администрации города Волгодонска от 21.07.2015 №1337 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 93 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части увеличения средств на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-7 города Волгодонска Ростовской области и уменьшения средств на оплату земельного налога;

постановление Администрации города Волгодонска от 03.09.2015 №1772 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 № 105 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  увеличения средств на  ремонт сетей торшерного освещения, и ремонт и техническое обслуживание автомобилей;

постановление Администрации города Волгодонска от 19.11.2015 №2347 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 № 115 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  увеличения средств на проведение конкурса на лучшее   новогоднее оформление фасадов на территории города;

постановление Администрации города Волгодонска от 30.12.2015 №2912 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 145 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  увеличения средств на оплату земельного налога.

Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2015 году приведены в таблице 19.

VII. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2015 году.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует комплексному решению вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории города.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году привела к достижению следующих результатов:

поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории города;

улучшение состояния зелёного фонда города и повышение качества городской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей города;

обеспечение экологической безопасности.

Это позволило решить основную  задачу муниципальной программы по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города.

При определении эффективности программы  используются следующие показатели:

1. Содержание зелёных насаждений: при плане 13064,6 тыс.м2 содержание осуществлялось на площади 13064,6 тыс.м2.  Выполнение составило 100 процентов.

2. Содержание и ремонт ливневой канализации: при плане 85,2 км содержание и ремонт ливневой канализации осуществлялся на протяженности 85,2 км. Выполнение составило 100 процентов.

3. Содержание сетей уличного освещения: при плане 183,6 км содержание сетей осуществлялось на протяженности  183,6 км. Выполнение составило 100,0 процентов.

4. Благоустройство мест захоронения: при плане 67,4 га благоустройство осуществлялось на территории общей площадью 67,4 га. Выполнение составило 100 процентов.

5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения: при плане 11,862 км, фактически построено 16,49 км. Выполнение составило 139,0 процентов.

6. Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения: при плане 0,84 км, отремонтировано 0,9 км. Выполнение составило 107,1 процентов.

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 100% (значение показателя в соответствии с методикой оценки эффективности должно быть  равно 100%).

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2015 год составил 92,7%, при целевом параметре 95%, в связи с невыполнением плана по доходам местного бюджета кредиторская задолженность по муниципальной программе за выполненные работы в 2015 году составила – 14907,1 тыс. рублей (с учетом финансирования данной задолженности исполнение составило 99,2%). Участниками программы проводилась работа по перераспределению бюджетных  ассигнований между основными мероприятиями  муниципальной программы с целью наиболее эффективного их использования.

Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 100 %  при целевом параметре – 100%).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по строительству объектов муниципальной собственности  имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

VIII. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной  программы на 2015 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

ХI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить основную задачу: поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города.

В 2016 году будет продолжена работа по решению указанных задач.

Начальник отдела координации отраслей городского

хозяйства Администрации города Волгодонска			  	   Ю.В. Полинко

Директор МКУ «ДСиГХ»							   А.А. Шайтан

И.В. Бондаренко

25 28 17