ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

отчетный период 6 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В.Скакунова | Заключено соглашение № 60712000-1-2018-002 на шесть молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году в размере 6 632,0 тыс. рублей | 30.03.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 2401,3 | 2401,3 | 657,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3142,2 | 3142,2 | 860,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2234,3 | 2234,3 | 769,5 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в программе | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Предоставлено 413 бесплатной информационной помощи молодым семьям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками программы | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Включено 7 молодых семей в число участников программы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Оформлено и выдано 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты | 11.04.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 6 штук | 11.04.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключен договор №46-В о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилым помещением участника Великой Отечественной войны в размере 1 348,344 тыс. рублей | 22.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 2010,0 | 2010,0 | 1384,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Предоставлено 33 бесплатной информационной помощи ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | 01.01.2018 (еженедельно) | 31.12.2018 (еженедельно) | Финансирования не требуется |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Определены 2 ветерана ВОВ нуждающиеся в улучшении жилищных условий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 10 | Мероприятие 1.2.3 Выдача выписки из постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Выдана выписка и обеспечен жилым помещением один ветеран ВОВ | 10.03.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 11 | Контрольное событие программы 1.2 Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 1 человек | 10.03.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Начальник Управления образования г.Волгодонска (далее – УО)/ Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены договор № 46-ДС и допсоглашение от 18.06.2018 № 1 к договору о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 33 детей-сирот на общую сумму 30195,0 тыс. рублей | 19.01.2018 18.06.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 30195,0 | 30195,0 | 21045,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.1 Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Т.А.Самсонюк | Проведено 2 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот. Включено в муниципальный список 9 детей-сирот, всего в списке – 104 детей-сирот | 23.03.2018 15.06.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 14 | Мероприятие 1.3.2 Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска/ В.И.Кулеша | Зарегистрированы муниципальные контракты и получены 23 выписки из ЕГРН | 23.03.2018 21.05.2018 25.05.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 15 | Мероприятие 1.3.3 Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены договора найма жилого помещения с 19 детьми-сиротами | 26.04.2018 – 28.06.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 16 | Контрольное событие программы 1.3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УО/ Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 23 человека | 23.03.2017 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 17 | Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» |
| 18 | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ Ю.Ю.Медведев | Увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», уменьшение предельного срока прохождения всех процедур | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 19 | Мероприятие 2.1.1 Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 20 | Мероприятие 2.1.2 Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Подготовленное техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2018 год | 01.11.2017 | 25.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 21 | Контрольное событие 2.1 программы Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Утвержденное техническое задание | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 22 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документацией по планировке территорий с целью формирования земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Разработанные проекты планировки и межевания территорий, сформированные земельные участки для жилищного и иного строительства | 30.05.2018 | 30.11.2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2854,2 | 2854,2 | 500,3 |  |
| 23 | Мероприятие 2.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | За истекший период проведено 5 заседаний комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: 25.01.2018, 09.02.2018, 06.04.2018, 10.05.2018, 21.06.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 (не реже одного раза в квартал) | Финансирования не требуется |
| 24 | Мероприятие 2.2.2 Разработка проектов планировки и межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь), выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Муниципальный контракт от 05.05.2017 № Ф.2017.140507 с ООО «Зенит» на Проект планировки и проект межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | 05.05.2017 | 07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500,3 | 500,3 | 500,3 |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.3 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 15.08.2017 | 01.11.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 (нарушение сроков |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» |  |  |  |  | местный бюджет | 221,0 | 221,0 | 0,0 | исполнения в связи с несвоевременным выполнением работ, изменений градостроительной документации) |
| 26 | Мероприятие 2.2.4 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания территории в квартале В-23, выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 02.04.2018 | 10.05.2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и межевания территории в квартале В-23, выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Муниципальный контракт от 30.05.2018 №Ф.2018.222921 с ООО «Зенит» на разработку проектов планировки и межевания территории в квартале В-23, выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей | 30.05.2018 | 30.11.2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
| 28 | Мероприятие 2.2.6 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в квартале Медгородок №2 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 21.05.2018 | 10.07.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 2.2.7 Разработка проектов планировки и межевания территории выполнение землеустроительных и кадастровых работ в квартале Медгородок №2 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Проект планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | 25.07.2018 | 30.11.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 512,9 | 512,9 | 0,0 |  |
| 30 | Мероприятие 2.2.8 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта на выполнение землеустроительных и кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановки их на кадастровый учет в соответствии с проектами планировки и межевания в мкр. В-14 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 01.06.2018 | 10.06.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие 2.2.9 Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановки их на кадастровый учет в соответствии с проектами планировки и межевания в мкр. В-14 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 07.2018 | 31.08.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 2.2.10 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания части микрорайона В-1, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 01.06.2018 | 10.06.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.2.11 Разработка проекта планировки и межевания части микрорайонов В-1, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Проект планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | 06.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 34 | Мероприятие 2.2.12 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ части квартала №7 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 01.06.2018 | 10.06.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 2.2.13 Разработка проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ части квартала №7 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Проект планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | 07.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 36 | Мероприятие 2.2.14 Подготовка пакета документов для заключения муниципального | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 25.06.2018 | 10.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | контракта с целью выполнения межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Мероприятие 2.2.15 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 07.2018 | 31.11.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» |  |  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 38 | Контрольное событие 2.2 программы Формирование земельных участков с целью реализации права аренды или права собственности с аукциона и освоения незастроенных городских территорий, предоставление земельных участков многодетным гражданам | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки | 05.2018 | 31.11.2018 | X | X | X | X | X |
| 39 | Основное мероприятие 2.3 Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 40 | Мероприятие 2.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | 01.01.2018 (ежемесячно) | 31.12.2018 (ежемесячно) | Финансирования не требуется |
| 41 | Мероприятие 2.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | На 01.07.2018 год выдано 302 градостроительного плана земельного участка | 01.01.2018 (ежемесячно) | 31.12.2018 (ежемесячно) | Финансирования не требуется |
| 42 | Контрольное событие 2.3 программы Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | 87 дней | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | X | X | X | X |
| 43 | Итого по муниципальной программе | КГиА/ Ю.Ю.Медведев, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска/ В.И.Кулеша, УО/ Т.А.Самсонюк | X | X | X | федеральный бюджет | 4411,3 | 4411,3 | 2005,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 33337,2 | 33337,2 | 21905,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5088,5 | 5088,5 | 1269,7 |  |
| Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |  | Е.Н. Рындина |
| И.о. начальника отдела бухгалтерского учета – главного бухгалтера Администрации города Волгодонска |  | Л.В. Микель |
| Директор МКУ «Департамент строительства» |  | С.А. Попов |