Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата оконча ния реализа ции мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 909,1 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5754,2 | 5754,2 | 4204,8 |  |
| 2. | Контрольное событие. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | Х | X | Х | X | X | Х | X |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 4. | Контрольное событие. Размещение в СМИ информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами | Х | X | Х | X | Х | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 277,2 | 277,2 | 181,0 |  |
| 7. | Контрольное событие. Осуществления услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | X | X | X | X | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния муниципальных помещений | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,5 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 275,1 | 275,1 | 205,5 |  |
| 9. | Контрольное событие. Отремонтированные муниципальные помещения | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Акты приёмки выполненных работ | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 27,6 |  |
| 11. | Контрольное событие. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | IV кв 2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013,9 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2013,9 | 2013,9 | 0,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.8. Оценка муниципального жилищного фонда | МКУ «ДС» | Повышение качественной характеристики жилого помещения | IV кв 2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  |
| 14. | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДСиГХ» | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 15. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159044,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 112170,0 | 112170,0 | 7130,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 47189,3 | 47688,0 | 2870,0 |  |
| 16. | Мероприятие 2.1.1. Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2038,1 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2038,1 | 2536,8 | 0,0 |  |
| 17. | Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция само-течного коллектора К5 от КГ до КНС-6, Про тяженность 4285,73м. Литер:3", на участках: от КГ до ко-лодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение удовлетворенности населения г.Волгодонска уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальн ых ресурсов | 01.01.2017 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157006,5 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 112170,0 | 112170,0 | 7130,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 45151,2 | 45151,2 | 2870,0 |  |
| 18. | Контрольное событие программы 2.1. | МКУ «ДС» | Положительное заключение государственной экспертизы | 3 кв. 2017 | Х | Х | X | Х | X | X |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Х | Х | федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 10107,0 | 20230,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16806,5 | 16806,5 | 2218,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8565,9 | 8067,2 | 46,3 |  |
| 20. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Акты приемки выполненных работ | 01.01.2017 | 24.05.2017 | федеральный бюджет | 10107,0 | 10107,0 | 10107,0 | 12371,8 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2218,7 | 2218,7 | 2218,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 46,3 | 46,3 | 46,3 |  |
| 21. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степной в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Акты приемки выполненных работ | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 66455,5 | 66455,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14587,8 | 14587,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 162,1 | 162,1 | 0,0 |  |
| 22. | Контрольное событие Оценка технического состояния жилых домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | - | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 498,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24. | Контрольное событие Оценка технического состояния жилых домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Мероприятие 2.2.5. Разработка проектной сметной документации на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надёжности жилых домов в г. Волгодонске Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 01.07.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7858,8 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7858,8 | 7858,8 | 0,0 |  |
| 26. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Положительные заключения государственной экспертизы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 01.07.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,1 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 251,1 | 251,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 101,1 | 101,1 | 0,0 |  |
| 28. | Контрольное событие подпрограммы Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Рост размера платы граждан за коммунальные услуги на 2 полугодие 2017 года не превышает 3,7%. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13252,2* |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12662,2 | 12596,1 | 2327,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 191,1 | 0,0 | 249,0 |  |
| 30. | Контрольное событие подпрограммы Выделение субсидий | МКУ «ДСиГХ» | Количество получателей субсидий 21 | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 31. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 01.01.2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1329,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1939,4 | 1091,4 | 247,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 792,0 | 0,0 | 106,2 |  |
| 32. | Контрольное событие подпрограммы Выполнен капитальный ремонт лифтов | МКУ «ДС и ГХ» | Акты приёмки выполненных работ | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 33. | Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения. | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 01.01.2017 | 31.12.17 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 900,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 34. | Контрольное событие. Заключение и исполнение контракт | МКУ «ДСиГХ» | Актуализация одной схемы теплоснабжения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 35. | Основное мероприятие 2.14. Ремонт муниципальной собственности | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности, сохранности муниципальной собственности, улучшение эксплуатационных характеристик | Октябрь 2017 | - | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 114,5 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 36. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Реализация полномочий в сфере строительства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,7 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13780,8 | 13598,5 | 8917,1 |  |
| 37. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 10107,0 | 200978,3 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 129227,5 | 129227,5 | 9348,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 93516,7 | 92240,8 | 19027,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 983,1 | 0,0 | 355,2 |  |

*-На обустройство придомовых территорий собственниками жилых помещений предусмотрен 1% софинансирования выполненных работ, что соответствует п.п. 2.1.2 пункта 2 постановления Администрации города Волгодонска от 23.03.2017 №633. Средний % софинансирования собственниками жилых помещений по фактически заключенным договорам составил 23.2%.

Директор МКУ «ДС»				__________________ А.В. Усов

Исп: М.В. Кашаева

21 20 54

Начальник отдела бухгалтерского

учета- главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска				__________________ Е.И. Быкадорова

Согласовано:

Начальник Финансового управления

города Волгодонска				__________________ М.А. Вялых