ОТЧЕТ

по муниципальной программе

города Волгодонска

# «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

# за 2016 год

# Отчет

# о реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

# за 2016 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926.

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы:

1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее  МКУ «ДС и ГХ»).

2.Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее -   МКУ «ДС»)

3.Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ»).

I. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено всего – 297 823,2 тыс.рублей, из них средства областного бюджета 164 812,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 133 011,2 тыс.рублей. Фактические расходы составили 267 918,2 тыс.рублей, из них средства областного бюджета 160 912,3 тыс. рублей, средств местного бюджета – 107 005,9 тыс.рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 90,0.  							Основные результаты, достигнутые в 2016 году по муниципальной программе,  приведены в таблице:

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы, (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |
| 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | 0,0 | 10 565,8 | 0,0 |
| Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | - | - | - | - | - |
| 1.2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | 13 000,0 | 47 886,7 | 40 492,2 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 1,12 | 1,5 | - | - | - |
| 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | 116 007,8 | 78 825,7 | 71 210,7 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 350 | 350 | - | - | - |
| 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | - | - | 6 660,0 | 7 860,0 | 7 860,0 |
| Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров (%) | 32,7 | 34,3 | - | - | - |
| 1.5.Строительство объектов муниципальной собственности | - | - | 0,0 | 38 870,0 | 37 660,8 |
| Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 1,69 | 1,69 | - | - | - |
| 1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | - | - | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | - | - | 0,0 | 104 825,0 | 104 345,5 |
| Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов (шт.) | 10 | 10 | - | - | - |
| 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | - | - | 1 500,0 | 2 490,0 | 2 349,0 |
| Количество установленных светофорных объектов (шт.) | 2 | 2 | - | - | - |

Средства были направлены на цели, предусмотренные мероприятиями муниципальной программы: 								обеспечено 100-процентное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;									построены 2 подъездные дороги к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова,1 протяженностью 1,69 км;							отремонтировано 5,2 км автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них;					приобретено 10 низкопольных троллейбусов и автобусов;				установлено 2 светофорных объекта;							предоставлены в полном объеме субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров;						предоставлены в полном объеме субсидии  на оплату кредиторской задолженности за электроэнергию.								 	В 2016 году выполнены следующие работы:

Выполнен ремонт на следующих объектах: путепровод между старой и новой частями города (переходный мост, отдельные участки);  пер. Пушкина (от ул. Морской до ул. Ленина);  ул. Пионерская (от пер. Макаренко до пер. Лазо); ул. Морская (в  районе ул. 50 лет СССР); ул. М. Горького (от пер. Первомайского до д. № 29 по ул. М. Горького и в районе дома № 163ё);  пр. Мира (отдельные участки, район пересечения с ул. Королёва); ул. Маршала Кошевого (тротуар от д. № 28а по ул. Маршала Кошевого до пр. Мира и в районе дома № 51); проезд Ситникова (тротуар); пер. Луговой (от ул. Железнодорожная до ул. Добровольская); проезд Открытый (от ул. Маршала  Кошевого до пер. Энергетиков); по ул. Энтузиастов (от ул. Ленинградской до ул. Волгоградской); ул. Ленина (район д/с «Космос»); ул. Ленинградская (район дома № 34); по ул. Степная (район дома № 159),  в кварталах А, 10, 16, ЮЗР 1, 2, 3, В-1, В-2,, В-3, В-5, В-7, В-9, В-16, В-У. Отремонтировано дорожных покрытий площадью  35 590 м2

Выполнен ремонт: искусственного дорожного сооружения (подземный переход просп. Строителей у милиции); восстановление существующей остановочной площадки с устройством инженерно-технических систем обеспечения БДД по ул. М.Горького; ремонт искусственных и защитных дорожных сооружений в районе ул. Энтузиастов,104,106; восстановление существующих остановочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках по ул. Академика Королева, по ул. Гагарина, по пер. Первомайский, ул. Пионерская, ул. М.Горького (ост. «Площадь Дзержинского»).

В течение 2016 года осуществлялось поддержание состояния  автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями. Проводились работы по содержанию автомобильных дорог: устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт – 28 850 м2.); содержание автомобильных дорог: очистка от снега и посыпка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, остановочных площадок; очистка проезжей части автодорог от грязи, подметание тротуаров, остановочных площадок, содержание подземных переходов в районе Центрального рынка на ул. Морская и по пр. Строителей у милиции, мытьё и окраска остановочных павильонов, колесоотбойного бруса;  содержание зеленых насаждений вдоль магистралей: валка и  обрезка деревьев, покос травы, уходные работы за деревьями, кустарниками, розами, цветниками;  художественно-ландшафтное оформление дорог; установка  недостающих решеток на дождеприемных колодцах по пр. Курчатова;  очистка дождеприемных колодцев от мусора, ила и грязи, расположенных на пр. Курчатова, пр. Строителей, ул. Ленинградская, ул. Гагарина и Путепроводе; обслуживание 50 светофорных объектов;  обслуживание дорожных знаков;  замена дорожных знаков; установка недостающих дорожных знаков; установка светофорных объектов в мигающем желтом режиме типа Т.7 вблизи 17-ти образовательных учреждений; установка 4462 метров пешеходных ограждений перильного типа; обустройство инженерно-техническими системами обеспечения безопасности дорожного движения (искусственные дорожные неровности) сборно-разборной конструкции (12 ед.); на 148 пешеходных переходах  выполнены работы по нанесению дорожной разметки, в том числе 1.14.1 «Зебра» (бело-желтый фон); на 47-ми пешеходных переходах выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» износостойкими материалами (термопластик); для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных групп населения выполнены работы  по оснащению автомобильных дорог, тротуаров  пешеходных переходов съездами, установлено 195 пандусов.

В 2016 году горэлектротранспортом перевезено 8332,7 тыс.человек.

Кредиторская задолженность МУП «ГПТ» за электроэнергию профинансирована в объеме 4 000,0 тыс. рублей.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска (далее –подпрограмма 1).

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска (далее – подпрограмма 2).								В рамках реализации подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – отремонтировано дорог протяженностью 5,2 км. 							          						1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них - обеспечено 100-процентное содержание 350 километров дорог.									1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров – субсидии предоставлены в полном объеме.	1.5. Строительство объектов муниципальной собственности – построены 2 подъездные дороги к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова,1 протяженностью 1,69 км.		1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) – погашена кредиторская задолженность МУП ГПТ за электроэнергию.			1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов – приобретено 10 низкопольных троллейбусов и автобусов.					Последствия невыполнения основных мероприятий подпрограммы 1 на реализацию муниципальной программы следующие:

не разработана проектная документация на строительство 7-ми муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.

не оплачена задолженность за 2015 год по капитальному ремонту автодороги по 50 лет СССР в связи с непринятием решения Арбитражного суда.

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:									2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – установлено 2 светофорных объекта.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий  подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2016 год приведён в таблице 14.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В связи с непринятием решения Арбитражного суда по исковому заявлению ГУП «Ростовавтодор» не оплачена кредиторская задолженность за работы по капитальному ремонту автодороги по 50 лет СССР.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий по подпрограмме 1 на 2016 год предусмотрено 295 333,2 тыс. рублей за счёт средств:					областного бюджета – 164 812,0 тыс. рублей;						местного бюджета – 130 521,2 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 1 за 2016 год – 265 569,2 тыс. рублей, что составляет 89,9% за счёт средств:							областного бюджета – 160 912,3 тыс. рублей, что составляет 97,6%;		местного бюджета – 104 656,9 тыс. рублей, что составляет 80,2%.		На реализацию мероприятий по подпрограмме 2 на 2016 год предусмотрено 2 490,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.			 Освоено в рамках реализации подпрограммы 2 за 2016 год – 2 349,0 тыс. рублей, что составляет 94,3%.

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2016 год приведены в таблице 15.

В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:

| Наименование | Объем расходов, предусмот-ренных Программой, (тыс.руб.) | Исполнено, (тыс.руб.) | Процент исполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ДС и ГХ» | 142 268,2 | 114 051,9 | 80,2* |
| МКУ «ДС» | 38 870,0 | 37 660,8 | 96,9 |
| МУП «ГПТ» | 116 685,0 | 116 205,5 | 99,6 |
| Всего | 297 823,2 | 267 918,2 | 90,0 |

* В  Арбитражном суде на конец  2016 года находится на рассмотрении 3 дела на сумму 21640,2 тыс. руб., без учета данных средств процент исполнения составит 94,5.

Информация о неиспользованных остатках  бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году приведена в таблице 18.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в 2016 году приведена в таблице 20.

МКУ «ДСиГХ» в 2016 году доведено муниципальное задание на исполнение муниципальных услуг:

организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них;

услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;

услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;

организация безопасности дорожного движения.

За 2016 год исполнение муниципального задания осуществляется в пределах натуральных показателей и средств, необходимых на его реализацию. При необходимости в муниципальные задания вносились корректировки. Основные причины корректировки муниципальных заданий: экономия от проведённых аукционов, необходимость выполнения дополнительных видов работ, потребность в выполнении работ с целью развития инфраструктуры города.

Анализ об исполнении муниципального задания МКУ «ДСиГХ» в рамках реализации муниципальной программы приведен в таблице 22.

V. Сведения о достижении значений показателя

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане реализации программы (далее - план) 50,4%, фактическое значение показателя 50,4%. Выполнение составило 100 процентов.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено достижение 6 показателей.

1.1. Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. На 2016 год показатель не планировался.

1.2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,0 км

1.3. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 34,3%.

1.4. Количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения при плане 1,69 км фактически построено автомобильных дорог 1,69 км.

1.5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 1,12%, фактический показатель составил 1,5%.

1.6. Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов: при плане 10 шт. фактический показатель составил 10 шт.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено достижение 1 показателя.

2.1. Количество установленных светофорных объектов: при плане 2 объекта, установлено светофорных объектов 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2016 год приведены в таблице 16.

VI. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года внесены изменения в муниципальную программу:

постановление Администрации города Волгодонска от 08.02.2016 №216 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2016 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств местного бюджета по дорожному фонду;

постановление Администрации города Волгодонска от 16.03.2016 №513«О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

постановление Администрации города Волгодонска от 21.06.2016 №1593 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 26.05.2015 №40  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части  уменьшения средств местного бюджета на капитальный ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в части  увеличения средств местного бюджета  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в части увеличения средств областного бюджета на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям, в части увеличения средств местного бюджета  на устройство светофорного объекта;

постановление Администрации города Волгодонска от 17.08.2016 №2096 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств областного бюджета в связи с приобретением пассажирского транспорта;

постановление Администрации города Волгодонска от 24.11.2016 №2886 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 № 70 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части уменьшения средств областного бюджета на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям;

постановление Администрации города Волгодонска от 30.12.2016 № 3246 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 № 85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств местного бюджета на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом.

Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2016 году приведены в таблице 19.

VII. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2016 году.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует развитию современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечивает население города Волгодонска надежной функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности;

создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав;

сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске.

Это позволило решить следующие  задачи  муниципальной программы:

1.Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска.

2.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Улучшение транспортного обслуживания населения.

При определении эффективности муниципальной программы используется показатель - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане реализации программы 50,4%, фактическое значение показателя 50,4%. Выполнение составило 100 процентов.

При определении эффективности подпрограммы 1 используются следующие показатели:

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,0 км. Выполнение составило 100 процентов.

3. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 34,3%. Выполнение 104,9 процента.

4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 1,12%, фактический показатель составил 1,5%. Выполнение 133,9 процентов.

5. Количество приобретенных низкопольных троллейбусов: при плане 10 шт. фактический показатель составил 10 шт. Выполнение 100 процентов.

При определении эффективности подпрограммы 2 используются показатель - количество установленных светофорных объектов: при плане 2 объекта, установлено 2 светофорных объектов. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 100% (значение показателя в соответствии с методикой должно быть  равно 100%).

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2016 год составил 90,0%, при целевом параметре 95%. Участниками программы проводилась работа по перераспределению бюджетных  ассигнований между основными мероприятиями  муниципальной программы с целью наиболее эффективного их использования.

Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 88,9 %  при целевом параметре – 100%.

VIII. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной  программы на 2016 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

IХ. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечение населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

улучшение транспортного обслуживания населения.

В 2017 году будет продолжена работа по решению указанных задач.

Начальник отдела координации отраслей городского

хозяйства Администрации города Волгодонска				 С.С. Волкова

Директор МКУ «ДСиГХ»							  А.А. Шайтан

И.В. Бондаренко

25 28 17