План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2014 год

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объём расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города всего, в том числе: |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | 75111,6 | - | - | 75111,6 | - |
| 1.1. | Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А. Кунавина | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры (акация) | 31.12.2014 | 2 009,4 | - | - | 2 009,4 | - |
| 1.2. | Содержание, капитальный и текущий ремонт зелёных насаждений, в т.ч. объекты благоустройства | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А. Кунавина | Посаженные цветники и деревья, своевременная валка засохших деревьев. Ухоженные зелённые насаждения (цветники, деревья, выкошенные и очищенные от листвы газоны, убранный случайный мусор) | 31.12.2014 | 17 089,1 | - | - | 17 089,1 | - |
| 1.3. | Содержание, капитальный, текущий ремонт зеленых насаждений, в т.ч. на территории общего пользования | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А. Кунавина | Очищены от случайного мусора территорий общего пользования, выкошены газоны | 31.12.2014 | 4 583,7 | - | - | 4 583,7 | - |
| 1.4. | Содержание и текущий ремонт территории общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А. Кунавина | Очищены от строительного и бытового мусора территории | 31.12.2014 | 656,5 | - | - | 656,5 | - |
| 1.5. | Химобработка территорий | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А. Кунавина | Обработанные территории | 30.05.2014; 31.12.2014 | 1 646,4 | - | - | 1 646,4 | - |
| 1.6. | Ликвидация несанкционированных свалок | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Чистые сводные городские земли | 31.09.2014 | 656,1 | - | - | 656,1 | - |
| 1.7. | Содержание и ремонт ливневой канализации | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Гидродинамически промытые водостоки (трубопроводы), очищенные от мусора, пыли, ила и грязи приёмные камеры ливневой канализации и каменные кюветы, при заполнении их объёма свыше 50% (лотки), отремонтированные колодцы и лотки, расчищенные открытые дренажные каналы. | 31.12.2014 | 4324,3 | - | - | 4324,3 | - |
| 1.8. | Разработка нормативов допустимых сбросов | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Нормативы по допустимым сбросам | 31.12.2014 | 848,2 | - | - | 848,2 | - |
| 1.9. | Проведение измерений и анализов сточных вод | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Контроль загрязнения сточных вод | 31.12.2014 | 421,6 | - | - | 421,6 | - |
| 1.10. | Приобретение извести и кистей | ведущий инженер сектора общих вопросов И.В.Постникова | Проведённые субботники на территории города | 30.04.2014 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 1.11. | Содержание и ремонт мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Содержание территорий кладбищ в надлежащем состоянии | 31.12.2014 | 2 596,6 | - | - | 2 596,6 | - |
| 1.12. | Дератизация мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Отсутствие грызунов | 31.05.2014 | 78,2 | - | - | 78,2 | - |
| 1.13. | Химобработка территорий мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Исполненные санитарно-эпидемиологические мероприятия | 31.05.2014; 31.10.2014 | 276,2 | - | - | 276,2 | - |
| 1.14 | Изготовление и установка планов-схем и информационных щитов | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Изготовленные и установленные планы-схемы и информационные щиты | 30.11.2014 | 359,4 | - | - | 359,4 | - |
| 1.15. | Доставка неопознанных, невостребованных трупов в ВО ГОУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Своевременно вывезенные с городских территорий и доставленные в БСМЭ неопознанные и невостребованные трупы | 31.12.2014 | 90,6 | - | - | 90,6 | - |
| 1.16. | Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | начальник оперативного отдела Леонов А.А. | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 31.12.2014 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - |
| 1.17. | Изготовление и установка информационных щитов | начальник оперативного отдела Леонов А.А. | Изготовленные и установленные информационные щиты | 30.11.2014 | 576,8 | - | - | 576,8 | - |
| 1.18. | Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка | начальник отдела по работе с собственниками М.В.Слинько | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | 31.12.2014 | 15,1 | - | - | 15,1 | - |
| 1.19. | Содержание и ремонт объектов наружного освещения | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Обеспечена работоспособность сетей наружного освещения | 31.12.2014 | 13 100,0 | - | - | 13 100,0 | - |
| 1.20. | Энергоснабжение наружного освещения | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Освещение городских территорий в ночное время | 31.12.2014 | 22 398,2 | - | - | 22 398,2 | - |
| 1.21. | Обустройство территорий города | И.о. начальника отдела благоустройства А.А. Милостинский начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Установка МАФов, ремонт внутриквартальных проездов, обрезка (валка) деревьев | 31.12.2014 | 1268,2 | - | - | 1268,2 | - |
| 1.22. | Мероприятия по охране окружающей среды | Начальник отдела бухгалтерского учёта В.В.Орехова | Проведение мероприятий по охране окружающей среды | 30.04.2014 | 17,0 | - | - | 17,0 | - |
| 1. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | Х |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник отдела бухгалтерского учёта В.В.Орехова, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В.Постникова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 71960,7 | - | - | 71960,7 | - |
| 2.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  | 31.12.2014 | 40675,9 | - | - | 40675,9 | - |
| 2.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |  |  | 31.12.2014 | 473,5 | - | - | 473,5 | - |
| 2.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  | 31.12.2014 | 5324,9 | - | - | 5324,9 | - |
| 2.4. | Прочие расходы |  |  | 31.12.2014 | 153,7 | - | - | 153,7 | - |
| 2.5. | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 31.12.2014 | 702,1 | - | - | 702,1 | - |
| 2.6. | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  | 31.12.2014 | 5283,0 | - | - | 5283,0 | - |
| 2.7. | Налог на имущество организаций и земельный налог |  |  | 31.12.2014 | 18 695,1 | - | - | 18 695,1 | - |
| 2.8. | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  | 31.12.2014 | 637,5 | - | - | 637,5 | - |
| 2.9. | Исполнение судебных актов |  |  | 31.12.2014 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 2 | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Обеспечение сохранности имущества | Х | 35,4 | - | - | 35,4 | - |
| 3.1. | Техническое обслуживание систем АПС и СО, охранной сигнализации |  | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |
| 3.2. | Испытание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, испытания |  | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 12,6 | - | - | 12,6 | - |
| 3.3. | Заправка и ремонт огнетушителей |  | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 3.4. | Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, планов эвакуации и знаков пожарной безопасности |  | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 7,8 | - | - | 7,8 | - |
| 3. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности |  |  | Х | 510984,9 | - | - | 510984,9 | - |
| 4.1. | Устройство проездов на кладбище №2 | ** Начальник ОСК А.В. Тетерин | Обеспечение благоустройства кладбища | 31.12.2014 | 6400,0 | - | - | 6400,0 | - |
| 4.2. | Разработка проектной документации на строительство кладбища №3 | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 31.12.2014 | 3583,9 | - | - | 3583,9 | - |
| 4.3. | Разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией строительство сетей наружного освещения | 31.12.2014 | 3553,7 | - | - | 3553,7 | - |
| 4.4. | Строительство объектов: «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1А города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-2 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-3 города Волгодонска Ростовской области» | ** Начальник ОСК А.В. Тетерин | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 31.12.2014 | 7491,7 | - | - | 7491,7 | - |
| 4.5. | Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Разработка нормативной документации | 31.12.2014 | 37454,2 | - | - | 37454,2 | - |
| 4.6. | Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | ** Начальник ОСК А.В. Тетерин | Обеспечение экологической безопасности | 31.12.2014 | 452501,4 | - | - | 452501,4 | - |
| 4. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» | Х | 658092,6 | - | - | 658092,6 | - |

** Приказ МКУ «ДС» от 17.04.2014 №7

Директор МКУ «ДСиГХ»                                                                                                                                                                                       С.А.Вислоушкин

# Text boxes

Приложение 1 к приказу

от 17.06.2014  №72