Приложение 4

к приказу МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» от 04.10.2013 г. № 121

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | начальник ПТО Т.В.Курмак | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | 01.11.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы |  | Исполнение муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 34488,0 | 0,0 | 0,0 | 34 488,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | начальник отдела благоустройства А.А. Шайтан | Поддержание состояния автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | 30.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | начальник отдела благоустройства А.А. Шайтан | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 30.12.2014 | 34 488,0 | 0,0 | 0,0 | 34 488,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Исполнение муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Проектирование и установка светофорных объектов | начальник отдела благоустройства А.А. Шайтан | Повышение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан | 30.12.2014 | 1 713,5 | 0,0 | 0,0 | 1 713,5 | 0,0 |
| 1.3.2. | Установка дорожных знаков в соответствии с разработанными дислокациями | начальник отдела благоустройства А.А. Шайтан | Создание условий для безопасности дорожного движения | 30.12.2014 | 2 286,5 | 0,0 | 0,0 | 2 286,5 | 0,0 |
| 1.3.3. | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | начальник отдела благоустройства А.А. Шайтан | Повышение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан | 01.05.2014 01.09.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  | Исполнение муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4.  Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранс-портом | \*Главный экономист  МУП "ГПТ" Сальникова Г.В. | Сохранение экологически чистого вида транспорта в городе Волгодонске, повышение качества пассажирских перевозок, повышение уровня безопасности перевозок пассажиров | 31.12.2014 | 9326,2 |  |  | 9326,2 |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  | Перевезённые пассажиры горэлектро-транспортом |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | | | | 47 814,2 | 0,0 | 0,0 | 47 814,2 | 0,0 |

\*Приказ МУП «Городской пассажирский транспорт» от 04.10.2013 № 442