План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федерал-ьный бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Х | 40463,9 | 4500,0 | 0,0 | 35963,9 | 0,0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | И.о. начальника отдела благоустройст-ва А.А. Милостинский | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | 01.09.2014 | 39195,7 | 4500,0 | 0,0 | 34695,7 | 0,0 |
| 1.1.2 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог | И.о. начальника отдела благоустройст-ва А.А. Милостинский | Разработка нормативного документа | 01.06.2014 | 1268,2 | 0,0 | 0,0 | 1268,2 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы |  | Исполнение муниципальных контрактов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Х | 90977,5 | 45383,7 | 0,0 | 45593,8 | 0,0 |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего: | И.о. начальника отдела благоустройст-ва А.А. Милостинский | Поддержание состояния автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | 30.12.2014 | 70253,4 | 45383,7 | 0,0 | 24869,7 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | средства областного бюджета |  |  | Х | 45383,7 | 45383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | средства местного бюджета на софинансирование к областному бюджету |  |  | Х | 24869,7 | 0,0 | 0,0 | 24869,7 | 0,0 |
| 1.2.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | И.о. начальника отдела благоустройст-ва А.А. Милостинский | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 30.12.2014 | 17311,2 | 0,0 | 0,0 | 17311,2 | 0,0 |
| 1.2.3 | Техническая паспортизация и выдача техпаспорта на автодорогу | И.о. начальника отдела благоустройст-ва А.А. Милостинский | Изготовление технического паспорта | 01.07.2014 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 0,0 |
| 1.2.4 | Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | И.о. начальника отдела благоустройст-ва А.А. Милостинский | Повышение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан | 01.11.2014 | 3391,1 | 0,0 | 0,0 | 3391,1 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Исполнение муниципальных контрактов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | Х | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Проектирование и установка светофорных объектов | И.о. начальника отдела благоустройст-ва А.А. Милостинский | Повышение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан | 30.11.2014 | 1956,3 | 0,0 | 0,0 | 1956,3 | 0,0 |
| 1.3.2. | Установка дорожных знаков в соответствии с разработанными дислокациями | И.о. начальника отдела благоустройст-ва А.А. Милостинский | Создание условий для безопасности дорожного движения | 30.12.2014 | 2043,7 | 0,0 | 0,0 | 2043,7 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  | Исполнение муниципальных контрактов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранс-портом | *Главный экономист МУП "ГПТ" Г.В. Сальникова | Сохранение экологически чистого вида транспорта в городе Волгодонске, повышение качества пассажирских перевозок, повышение уровня безопасности перевозок пассажиров | 31.12.2014 | 9326,2 | 0,0 | 0,0 | 9326,2 | 0,0 |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  | Перевезённые пассажиры горэлектро-транспортом | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Строительство объектов муниципальной собственности | Директор МКУ «ДС» М.Е.Кулягин | Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) | 31.12.2014 | 59732,4 | 29589,9 | 0,0 | 30142,5 | 0,0 |
| 1.5.1. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) |  | 13927,5 | 0,0 | 0,0 | 13927,5 | 0,0 |
| 1.5.2. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности за счёт областного и местного бюджетов |  | Разработка проектной документации на строительство |  | 45804,9 | 29589,9 | 0,0 | 16215,0 | 0,0 |
| 1.5.2.1. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности за счёт областного и местного бюджетов |  | Разработка проектной документации на строительство подъездных дорог к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 в городе Волгодонск |  | 1315,2 | 849,6 | 0,0 | 465,6 | 0,0 |
| 1.5.2.2. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности за счёт областного и местного бюджетов |  | Разработка проектной документации на строительство подъездных дорог к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1 в городе Волгодонск |  | 1289,7 | 833,1 | 0,0 | 456,6 | 0,0 |
| 1.5.2.3 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности за счёт областного и местного бюджетов |  | Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновская в створе проспекта Лазоревый в городе Волгодонск |  | 43200,0 | 27907,2 | 0,0 | 15292,8 | 0,0 |
| 1.5. | Контрольное событие программы |  | Исполнение муниципальных контрактов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | 204500,0 | 79473,6 | 0,0 | 125026,4 | 0,0 |

*Приказ МУП «Городской пассажирский транспорт» от 04.10.2013 № 442

Заместитель директора МКУ «ДСиГХ»                                                                                                                                         А.А.Шайтан

# Text boxes

Приложение

к приказу от 12.05.2014  №  59