Отчет об объемах капитального ремонта и инвестиционных проектов,

реализуемых в рамках муниципальной программы города Волгодонска

«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

по состоянию на 01 октября 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, местоположение и характеристика объекта | Вид работ (ПСД, строите-льство, реконст-рукция, кап-ремонт) | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стои-мость работ на 2014 год,  тыс.руб. | Профинансировано в 2014 году (нарастающим итогом с начала года), тыс.руб. | | | | | Информация о состоянии дел по объекту с начала 2014 года |
| всего | в том числе | | | |
| феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | вне-бюд-жетные сред-ства |
| Выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в служебном помещении общей площадью 75,3 кв.м, расположенном по адресу: г.Волгодонск, ул.50 лет СССР, д.8 | Капита-льный ремонт | 27.06.2014 | 04.08.2014 | 39,2 | 39,2 |  |  | 39,2 |  | Капремонт выполнен ООО «Югэлектро-проект» согласно договору от 27.06.2014 № 28. Акт о приемке выполненных работ от 04.08.2014 № 2407 |

Директор А.А.Пашко

Главный бухгалтер Л.И.Дыхно

Исп. В.В.Кузнецова

22-53-68