## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2014											№ 359

г. Волгодонск

О внесении изменения в

приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 14.10.2014 № 265 «Об утверждении

плана реализации муниципальной

программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 14.10.2014 № 265 «Об утверждении плана реализации муниципальной

программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2.  Сектору координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска разместить утверждённый план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия распоряжения

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 24.12.2014 г.

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска							    В.А. Фирсов

Проект вносит

сектор координации отраслей

городского хозяйства

города Волгодонска

Приложение

к распоряжению    Администрации

города Волгодонска

от 30.12.2014  № 359

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (участник, ответственный за исполнение основного мероприятия) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федерал-ьный бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения |  | 201990,3 | 78667,4 |  | 123322,9 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин |  | Х | 11780,7 | 0,0 | 0,0 | 11780,7 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы |  | 1)Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Степная (от Путепровода до улицы М. Горького). 2)Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт дорог по улице Степной (от автодороги по ул. М.Горького до автодороги Ростовское шоссе) и по улице М. Горького (от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского и от автодороги по улице 50 лет СССР до автодороги по улице Химиков) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | Поддержание состояния автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | 30.12.2014 | 118143,8 | 49883,7 | 0,0 | 68260,1 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Содержание автомобильных дорог протяжённостью 350 км | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин |  | Х | 6116,9 | 0,0 | 0,0 | 6116,9 | 0,0 |
| 1.3.1. | Установка светофорных объектов | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | Повышение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан | 31.12.2014 | 2462,3 | 0,0 | 0,0 | 2462,3 | 0,0 |
| 1.3.2. | Содержание и ремонт светофорных объектов, стоек, знаков, замена и установка знаков | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | Создание условий для безопасности дорожного движения | 31.12.2014 | 3654,6 | 0,0 | 0,0 | 3654,6 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  | Установка, содержание и ремонт светофорных объектов, знаков. Замена и установка знаков. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранс-портом | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП «ГПТ») главный экономист Г.В.Сальникова | Сохранение экологически чистого вида транспорта в городе Волгодонске, повышение качества пассажирских перевозок, повышение уровня безопасности перевозок пассажиров | 31.12.2014 | 8676,2 | 0,0 | 0,0 | 8676,2 | 0,0 |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  | Перевезённые пассажиры горэлектро-транспортом | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее МКУ «ДС») Начальник ПТО Т.В.Курмак | Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) | 31.12.2014 | 56622,7 | 28783,7 | 0,0 | 27839,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Строительство сетей наружного освещения | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В.Курмак | Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) | 31.12.2014 | 11980,1 | 0,0 | 0,0 | 11980,1 | 0,0 |
| 1.5.2. | Разработка проектной документации всего, из них | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В.Курмак | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан | 31.12.2014 | 44556,8 | 28783,7 | 0,0 | 15773,1 | 0,0 |
| 1.5.2.1. | Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17, в городе Волгодонске | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В.Курмак |  |  | 630,5 | 407,3 | 0,0 | 223,2 | 0,0 |
| 1.5.2.2. | Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1, в городе Волгодонске | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В.Курмак |  |  | 726,3 | 469,2 | 0,0 | 257,1 | 0,0 |
| 1.5.2.3. | Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в городе Волгодонске | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В.Курмак |  |  | 43200,0 | 27907,2 | 0,0 | 15292,8 | 0,0 |
| 1.5.3. | Разработка схем земельных участков под строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 и строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1. реконструкция подземного перехода по пр. Строителей | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В.Курмак |  | 31.12.2014 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 |
| 1.5. | Контрольное событие программы |  | Обеспечение проектной документацией | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Основное мероприятие 7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | МУП «ГПТ» начальник ПТО С.П.Бондаревич | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | 31.12.2014 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
| 1.6. | Контрольное событие программы |  | Перевезённые пассажиры пассажирским транспортом | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |  | Х | 201990,3 | 78667,4 | 0,0 | 123322,9 | 0,0 |

Управляющий делами Администрации  города Волгодонска									И.В. Орлова