### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 12988,0 | 12988,1 | 12988,0 |  |
| 2. | Содержание и ремонт ливневой канализации | км | 85,2 | 85,2 | 85,2 |  |
| 3. | Содержание сетей уличного освещения | км | 164,5 | 170,0 | 175,3 | Увеличение протяженности обслуживаемых сетей уличного освещения, принятых в конце 2013 и 2014 годов |
| 4. | Благоустройство мест захоронения | га | 67,4 | 67,4 | 67,4 |  |
| 5. | Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения | км | 5,5 | 7,977 | 4,95 | Неисполнение подрядчиком сроков исполнения муниципального контракта |
| 6. | Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения | км | 0,0 | 0,5 | 0,5 |  |

Заведующая сектором координации
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска								Ю.В. Полинко

Директор МКУ «ДСиГХ»														А.А. Шайтан

И.В. Бондаренко

25 28 17